| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 26/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES

| ENTREGABLE PLANIFICADO | ENTREGABLE ACEPTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web de moda personalizable |  |  |
| Página de inicio: escaparate de la aplicación, con un diseño atractivo y simple. | Página de inicio implementada con el logo de la marca y barra de búsqueda. | La página de inicio está totalmente operativa, la barra de búsqueda funciona correctamente. |
| Sistema de registro e inicio de sesión de usuarios: módulo para que los usuarios se registren y accedan mediante su correo electrónico y contraseña. | Sistema de registro y login implementado. | El sistema de registro y login funciona correctamente con validaciones y acceso seguro. |
| Catálogo de prendas: los usuarios podrán ver el catálogo organizado con detalles sobre cada prenda, como la talla, precio y descripción. | Catálogo de prendas en funcionamiento. | El catálogo de prendas está completo, permitiendo filtrado y visualización adecuada de la información. |
| Carrito de la compra: funcionalidad para añadir prendas al carrito. | Carrito de compra implementado, accesible también desde el catálogo. | El carrito funciona correctamente, permitiendo modificar la cantidad de productos a través de él. |
| Seguimiento de pedidos: los usuarios podrán consultar el estado de sus pedidos mediante un código de identificación. | Seguimiento de pedidos implementado, tanto para usuarios registrados como para pedidos realizados sin loguearse. | El seguimiento de pedido funciona correctamente y la búsqueda está protegida para que las personas que no sean dueñas de ese pedido no puedan acceder a los detalles del mismo. |
| Sistema de pagos: funcionalidad para realizar pagos de forma segura a través de múltiples métodos. | Sistema de pago implementado. | El proceso de pago funciona correctamente, con opciones seguras de pago. |
| Sistema de gestión de clientes y ventas: los administradores podrán añadir, modificar o eliminar prendas desde una interfaz dedicada. | Gestión de usuarios y ventas implementado. | La interfaz de administrador para gestionar las prendas está completamente operativa. |
| Documentos |  | Toda la documentación ha sido completada y entregada correctamente. |
| Plan de Dirección del Proyecto: establece las directrices y estrategias a seguir. | Plan de Dirección del Proyecto entregado y aprobado. | El Plan de Dirección del Proyecto está completamente entregado y aprobado, siguiendo las directrices. |

DESVIACIONES EN CRONOGRAMA

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación inicial del proyecto (Acta de Constitución, Supuestos clave y registro de interesados) | 16h | 16h | (-) |
| Planes | 33h | 33h | (-) |
| Registro de Requisitos | 6h | 6h | (-) |
| Registro de Riesgos | 6h | 6h | (-) |
| Trazabilidad | 9h | 9h | (-) |
| Backend | 29h | 29h | (-) |
| Frontend | 36h | 36h | (-) |
| Pruebas | 12h | 12h | (-) |
| Servicios de despliegue | 10h | 10h | (-) |
| Informes de seguimiento | 39h | 35h | 4h de diferencia debido a la sobreestimación de los informes de cada sprint. |
| Informes de desempeño | 6h | 6h | (-) |
| Registro de cambios | 5h | 2h | 3h de diferencia debido a que solo fue necesario realizar cambios en el segundo sprint. |
| Registro de incidencias | 5h | 2h | 3h de diferencia debido a que solo surgieron incidencias en el segundo sprint. |
| Registro de decisiones | 6h | 2h | 4h de diferencia debido a que solo fue necesario tomar decisiones en el segundo sprint. |

DESVIACIONES EN COSTES

| PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD / RECURSO | COSTE ESTIMADO | COSTE REAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación inicial del proyecto (Acta de Constitución, Supuestos clave y registro de interesados) | 738,72 € | 738,72 € | (-) |
| Planes | 1.431,27 € | 1.431,27 € | (-) |
| Registro de Requisitos | 277,02 € | 277,02 € | (-) |
| Registro de Riesgos | 277,02 € | 277,02 € | (-) |
| Trazabilidad | 415.53 € | 415.53 € | (-) |
| Backend | 1.038,05 € | 1.038,05 € | (-) |
| Frontend | 1.261,80 € | 1.261,80 € | (-) |
| Pruebas | 397,44 € | 397,44 € | (-) |
| Servicios de despliegue | 352,50 € | 352,50 € | (-) |
| Informes de seguimiento | 1.735,11 € | 1.615,95 € | El precio disminuyó debido a que se dedicaron 4 horas menos de trabajo de las esperadas. |
| Informes de desempeño | 277,02 € | 277,02€ | (-) |
| Registro de cambios | 230,85 € | 76,95 € | El precio disminuyó debido a que se dedicaron 3 horas menos de trabajo de las esperadas. |
| Registro de incidencias | 176,25 € | 70,50 € | El precio disminuyó debido a que se dedicaron 3 horas menos de trabajo de las esperadas. |
| Registro de decisiones | 277,02 € | 92,34 € | El precio disminuyó debido a que se dedicaron 4 horas menos de trabajo de las esperadas. |

INFORMES DE CIERRE GENERADOS

| Lecciones Aprendidas | Informe completo sobre las lecciones aprendidas durante el proyecto, que incluye evaluaciones sobre el proceso de desarrollo, herramientas utilizadas y áreas a mejorar. |
| --- | --- |
| Informe de Cierre del Proyecto | Informe detallado que resume las desviaciones en los entregables, en el cronograma y en los costes. |