| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 26/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  | X |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| Costes |  |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  | X |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| Durante el desarrollo inicial se utilizó SQLite en local, lo cual funcionó correctamente para pruebas rápidas. Sin embargo, al preparar el entorno de despliegue en un PaaS, surgieron incompatibilidades y limitaciones, especialmente con migraciones concurrentes y acceso simultáneo. | La transición a producción requirió reconfigurar la base de datos. Se invirtió más tiempo del previsto en adaptar el proyecto a PostgreSQL. Algunas pruebas tuvieron que repetirse debido a comportamientos distintos entre SQLite y PostgreSQL. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | Alejandro de los Reyes Pérez | Nuno José del Pino Escalante |
| Javier Gutiérrez Pastor | Javier Soria Blanco |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| - SQLite permitió un inicio rápido del proyecto. - Las migraciones fueron fáciles de probar en desarrollo. | - La alineación entre entorno de desarrollo y producción. | - Usar PostgreSQL desde el principio, incluso en local (Docker o servicios gratuitos). - Evitar bases de datos no representativas del entorno final de despliegue |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  | X |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| Costes |  |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  | X |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| La integración de pagos mediante Stripe fue sencilla y estable gracias a su SDK y documentación. La API fue consistente y el panel permitió validar el flujo de compra sin complicaciones. | La pasarela de pago funcionó sin incidencias. Permitió realizar pruebas completas sin bloqueos técnicos. El tiempo de desarrollo fue menor del esperado. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | Alejandro de los Reyes Pérez | Nuno José del Pino Escalante |
| Javier Gutiérrez Pastor | Javier Soria Blanco |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| - La integración con Stripe. - Su modo “test” y simulación de pagos. | - La documentación interna sobre el flujo de pago. | - Entender todas las funciones que proporciona Stripe. |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  |  |  | X |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| Costes |  |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  | X |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| El proyecto se desplegó en PythonAnywhere, y el servicio respondió de forma estable. La combinación Django + PostgreSQL + PythonAnywhere resultó altamente compatible. | Los despliegues fueron rápidos y sin incidencias críticas. La plataforma gestionó automáticamente tareas complejas como logs o workers. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | Alejandro de los Reyes Pérez | Nuno José del Pino Escalante |
| Javier Gutiérrez Pastor | Javier Soria Blanco |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| - La compatibilidad entre las tecnologías usadas. - La fiabilidad del entorno de ejecución. | - La automatización del despliegue. | - Implementar un pipeline CI/CD básico (GitHub Actions) para test + deploy. |

CATEGORÍA

| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. |  | GRUPO DE PROCESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA |  | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre |
| Integración |  |  |  | X |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| Costes |  |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  | X |  |  |
| Recursos |  |  | X |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |
| Interesados |  |  |  |  |  |  |
| Otro (especifique) |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN | IMPACTO DE LA SITUACIÓN |
| --- | --- |
| La adopción de una plantilla preconfigurada permitiría desarrollar más rápido, centrándonos en la personalización y no en reinventar funcionalidades estándar. | Disminuiría el riesgo de errores iniciales al basarnos en código ya probado. La arquitectura inicial del proyecto quedaría más ordenada y estandarizada. |

| Interesados Involucrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | Alejandro de los Reyes Pérez | Nuno José del Pino Escalante |
| Javier Gutiérrez Pastor | Javier Soria Blanco |  |

| RECOMENDACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué puede ser mejorado? | ¿Cómo puede ser mejorado? |
| - La plantilla proporcionará una estructura sólida desde el primer día. - La curva de aprendizaje será menor gracias a partir de un código conocido y estable. | - La adaptación inicial de la plantilla a nuestras necesidades específicas. | - Evaluar las plantillas disponibles antes de comenzar el proyecto, |