| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 05/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INTRODUCCIÓN

Durante esta sesión de retrospectiva, el equipo se reunió para reflexionar sobre los resultados obtenidos, revisar los procesos implementados y colaborar en la identificación de acciones concretas para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo futuro. La retroalimentación honesta y constructiva proporcionada por cada miembro del equipo fue fundamental para generar un diálogo abierto y fomentar un ambiente de aprendizaje continuo. A lo largo de este documento, se destacarán los puntos clave discutidos durante la retrospectiva, incluyendo los aspectos positivos que deben ser reforzados, los desafíos identificados y las medidas correctivas propuestas para abordarlos. Además, se establecerán metas claras y alcanzables que guiarán al equipo hacia una mayor eficiencia y éxito en los próximos sprint. El equipo realizó la retrospectiva del sprint el 5 de noviembre de 2025, durante la noche, a través de Discord. La reunión tuvo una duración aproximada de media hora. Los principales temas tratados fueron: desarrollo del backend, desarrollo del frontend y revisión de documentos.

DISCUSIÓN ACERCA DE LOS METODOS DEL EQUIPO Y LAS POSIBLES MEJORAS

Durante este sprint, el equipo destacó por un reparto de tareas equilibrado y una buena coordinación en el trabajo en grupo. La colaboración entre los miembros fue fluida y permitió avanzar de forma constante en las distintas áreas del proyecto. Al inicio, Django resultó algo confuso, especialmente en la configuración y estructura del backend, pero rápidamente el equipo fue cogiendo soltura y mejorando su dominio del framework, lo que facilitó el desarrollo posterior. Sin embargo, se identificó que la gestión del tiempo es un aspecto que aún puede mejorarse. En algunos casos, la planificación de las actividades podría optimizarse para aprovechar mejor los plazos y evitar acumulaciones de trabajo hacia el final del sprint. En general, el equipo mostró un desempeño sólido y una dinámica de trabajo positiva, manteniendo una buena comunicación y compromiso con las tareas asignadas.

TABLA DE RENDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

| Participantes | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | 1.0 |
| Alejandro de los Reyes Pérez | 1.0 |
| Nuno José del Pino Escalante | 1.0 |
| Javier Gutiérrez Pastor | 1.0 |
| Javier Soria Blanco | 1.0 |

PLAN DE ACCIÓN

Para los siguientes sprints, nos comprometemos a: - Seguir repartiendo las tareas de forma equitativa, manteniendo un buen equilibrio de trabajo entre todos los miembros del equipo. - Continuar trabajando en grupo y manteniendo la buena comunicación que hemos tenido durante este sprint. - Mejorar la gestión del tiempo, organizando mejor las tareas y los plazos para evitar acumulaciones de trabajo. Finalmente, nos comprometemos a seguir afianzando nuestros conocimientos en Django, aprovechando la soltura que hemos ido adquiriendo para trabajar de forma más eficiente en los próximos sprints.