| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 06/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento tiene como objetivo analizar las tareas realizadas y aquellas que no se completaron dentro del plazo establecido, con el fin de obtener una visión clara del trabajo pendiente y asegurar su finalización antes de la fecha límite establecida.

INTRODUCCIÓN

En este informe se detalla el estado de las tareas desarrolladas por el equipo, así como aquellas que permanecían pendientes en el momento de su elaboración. En primer lugar, se ofrecerá una descripción de las funcionalidades ya implementadas y de las que continúan en desarrollo. A continuación, se incluirá un resumen que recopila las tareas completadas y las que aún requieren atención.

CONTENIDO

- Información de la reunión: - Fecha: 06/11/2025 - Participantes: Equipo de desarrollo al completo - Roles: - Director de Proyecto: Javier Gutiérrez Pastor - Desarrolladores: Javier Castilla Rodríguez, Alejandro de los Reyes Pérez, Nuno José del Pino Escalante, Javier Soria Blanco. - Resumen de la reunión: La reunión se llevó a cabo para revisar el avance del sprint, que incluía la creación de la estructura base del backend y frontend, la generación y carga de la base de datos con información de prueba, la elaboración de los mockups y la implementación del sistema de registro de usuarios. Durante la presentación al cliente, se evidenció que todas las tareas planificadas para el sprint se habían completado con éxito. Se destacaron especialmente las siguientes funcionalidades: - Diseño de la página web: se mostró una primera versión y se recomendó modificar la plantilla de Bootstrap para ajustarla mejor a las expectativas del cliente. - Implementación del sistema de registro: se implementó un sistema de autenticación que permite crear una cuenta e iniciar sesión con credenciales existentes. - Tareas finalizadas: - Implementación de la estructura base del backend y frontend (incluyendo el diseño inicial de la página web). - Creación y población de la base de datos con datos de prueba. - Elaboración de mockups. - Implementación del sistema de registro de usuarios. - Tareas no finalizadas: Ninguna - Duración: 15 minutos

PRÓXIMOS PASOS

- Realizar el Análisis de Valor Ganado. - Implementar la nueva plantilla Bootstrap. - Elaborar el documento con los mockups. - Redactar las solicitudes de cambio y registrar las decisiones asociadas a futuras incidencias.

CONCLUSIONES

El equipo avanza de acuerdo con los objetivos establecidos, adaptando los procesos de gestión de incidencias y cambios para alinearse con las expectativas del cliente. Se ha identificado trabajo pendiente principalmente relacionado con documentación, aspectos visuales y análisis cuantitativo. El próximo sprint se centrará en cerrar estos puntos y en continuar con la implementación de las funcionalidades restantes.