| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 10/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Descripción | Solicitado por | Recomendación (aprobar, rechazar o diferir) | Análisis Completado (fecha) | Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir) | Planes actualizados (fecha) | Solicitante Notificado (fecha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se solicita un cambio en el cronograma del proyecto (MsProject) para reflejar en el mismo la nueva duración del Sprint 2 | Director del Proyecto | Aprobar | 11/11/2025 | Aprobar | - | 11/11/2025 |
| 2 | Se solicita una nueva asignación de tareas entre los miembros del equipo para suplir la falta momentánea de personal | Equipo de desarrollo | Aprobar | 11/11/2025 | Aprobar | - | 11/11/2025 |
| 3 | Se solicita modificar el modelo de producto propuesto por la organización para poder implementar de forma correcta la creación de productos personalizados | Equipo de desarrollo | Aprobar | 11/11/2025 | Aprobar | - | 11/11/2025 |