| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 10/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/11/2025 | Externos | Durante el comienzo de segundo sprint se nos notificó una ampliación de la duración del mismo. | Equipo de desarrollo | Alto | Media |
| 2 | 10/11/2025 | Recursos | Durante el desarrollo de este segundo sprint hemos tenido una menor disponibilidad de desarrolladores debido a diversos motivos. | Equipo de desarrollo | Alto | Muy Alta |
| 3 | 10/11/2025 | Técnicos | El modelo de datos propuesto por la organización no era suficiente para poder implementar la creación de productos personalizados. | Equipo de desarrollo | Alto | Alta |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javier Gutiérrez Pastor | 12/11/2025 | Resuelto | 11/11/2025 | Se modificó el cronograma en MSProject para que la nueva duración del Sprint se viese reflejada |  |
| 2 | Javier Soria Blanco, Javier Castilla Rodríguez | 22/11/2025 | Resuelto | 11/11/2025 | Se repartieron las tareas entre el resto de los miembros del equipo de desarrollo. |  |
| 3 | Javier Soria Blanco, Javier Castilla Rodríguez | 14/11/2025 | Resuelto | 11/11/2025 | Se modificó el modelo añadiendo una nueva clase que extiende a la de producto. |  |