| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 11/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo |

TÍTULO

Falta momentánea de personal

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Redistribución de recursos | Se solicita una nueva asignación de tareas entre los miembros del equipo para suplir la falta momentánea de personal. | Se solicita una nueva asignación de tareas para cubrir la falta temporal de personal, garantizando la continuidad del trabajo, evitando retrasos en los entregables y manteniendo una distribución equilibrada de la carga entre los miembros disponibles del equipo. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

La nueva asignación de tareas no afecta el alcance del proyecto, ya que no modifica los entregables, funcionalidades ni objetivos establecidos. El cambio se limita a una reorganización interna del equipo para asegurar la continuidad del trabajo y mantener la ejecución según lo planificado. El alcance permanece intacto, el impacto se concentra en la gestión de recursos y en la planificación operativa.

| IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO Aumento / (Reducción) |  |
|  |  | HORAS | COSTE |
| Sistema de pago | 7 días | 0h | 0€ |
| Sistema de gestión de clientes y ventas | 5 días | 0h | 0€ |
| Seguimiento de pedidos | 7 días | 0h | 0€ |
| Informes de seguimiento | 11 días | 0h | 0€ |
| TOTALES |  | 0h | 0€ |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 05/12/2025 |  |  |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba la nueva asignación de tareas, la falta temporal de personal podría generar retrasos en la ejecución de actividades, acumulación de trabajo pendiente y desbalance en la carga entre los miembros del equipo disponibles. Esto aumentaría el riesgo de incumplimiento de plazos, afectaría la eficiencia operativa y podría comprometer la calidad o puntualidad de los entregables, aun cuando el alcance del proyecto permanezca sin cambios. | La reasignación de tareas puede generar sobrecarga temporal en algunos miembros, pérdida de eficiencia durante la adaptación y riesgo de errores en actividades que requieran experiencia específica. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| El cambio se acepta para garantizar la continuidad del trabajo ante la ausencia temporal de personal, evitar retrasos en los entregables y mantener la eficiencia operativa mediante una distribución adecuada de la carga de trabajo, sin modificar el alcance del proyecto. | Reasignar las tareas entre los miembros disponibles del equipo, comunicar la nueva distribución de responsabilidades, actualizar la planificación operativa del proyecto, ajustar la carga de trabajo para mantener el equilibrio entre los recursos y registrar el cambio en el sistema de control de cambios para su seguimiento. |