| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 11/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo |

TÍTULO

Modificación del modelo de producto

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste menor en el alcance funcional | Se solicita modificar el modelo de producto propuesto por la organización para poder implementar de forma correcta la creación de productos personalizados. | Se solicita modificar el modelo de producto para asegurar que la funcionalidad existente de productos personalizados se implemente de manera correcta, cumpliendo los requisitos y evitando errores o inconsistencias. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

Este cambio no amplía el alcance del proyecto, ya que no introduce nuevas funcionalidades, sino que ajusta y corrige la funcionalidad existente de personalización de productos. El impacto se centra en asegurar que los entregables relacionados con esta funcionalidad sean correctos y cumplan con los requisitos establecidos, mejorando la calidad del producto sin modificar el alcance global del proyecto.

| IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO Aumento / (Reducción) |  |
|  |  | HORAS | COSTE |
| Sistema de pago | 7 días | 0h | 0€ |
| Sistema de gestión de clientes y ventas | 5 días | 0h | 0€ |
| Seguimiento de pedidos | 7 días | 0h | 0€ |
| Informes de seguimiento | 11 días | 0h | 0€ |
| TOTALES |  | 0h | 0€ |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 05/12/2025 |  |  |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba la modificación del modelo de producto, la funcionalidad existente de personalización de productos podría presentar errores, limitaciones o inconsistencias en su uso. Esto podría afectar la calidad de los entregables, generar retrabajo en fases posteriores y disminuir la satisfacción de los usuarios, aunque el alcance del proyecto permanecería sin cambios. | La modificación del modelo de producto puede generar retrasos temporales, sobrecarga de trabajo o errores durante la implementación si no se valida correctamente, aunque estos riesgos pueden mitigarse con planificación y pruebas adecuadas. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| El cambio se acepta porque garantiza que la funcionalidad existente de personalización de productos se implemente de manera correcta, evitando errores o inconsistencias, asegurando la calidad de los entregables y cumpliendo con los requisitos del proyecto sin alterar su alcance. | Modificar el modelo de producto, actualizar los entregables afectados, realizar pruebas de validación, notificar al equipo y registrar el cambio en el control de cambios del proyecto. |