| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 21/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INTRODUCCIÓN

Durante esta sesión de retrospectiva, el equipo se reunió con el objetivo de analizar los puntos fuertes y las áreas de mejora surgidas durante el sprint, con la intención de optimizar el rendimiento y la coordinación el siguiente srpint. La reunión permitió reflexionar de manera conjunta sobre el progreso obtenido, revisar los procesos aplicados y compartir aprendizajes que servirán para fortalecer la dinámica del equipo. La retrospectiva se realizó el día 21 de noviembre de 2025, mediante una llamada de Discord con una duración aproximada de 45 minutos. Durante la sesión se discutieron principalmente aspectos relacionados con el desarrollo del código y se revisaron las incidencias surgidas durante el sprint, así como las soluciones implementadas para resolverlas.

DISCUSIÓN ACERCA DE LOS METODOS DEL EQUIPO Y LAS POSIBLES MEJORAS

En este sprint, el equipo partió de una planificación inicial coherente y un reparto de tareas que tenía sentido en función de las necesidades del proyecto. Sin embargo, al equipo se le indico que se les daría una semana adicional que obligó al equipo a reorganizar los tiempos y redistribuir tareas. Esto supuso un esfuerzo adicional para recuperar atrasos y, en la medida de lo posible, avanzar trabajo futuro. Además, durante este sprint el equipo contó con una menor disponibilidad de algunos miembros debido a factores externos. Esta situación obligó a reajustar nuevamente la carga de trabajo para poder cumplir con los objetivos previstos, lo cual afectó la fluidez habitual del desarrollo. A pesar de estos desafíos, el equipo mantuvo una buena disposición y logró adaptarse a los cambios de forma colaborativa.

TABLA DE RENDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

| Participantes | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | 1.0 |
| Alejandro de los Reyes Pérez | 1.0 |
| Nuno José del Pino Escalante | 1.0 |
| Javier Gutiérrez Pastor | 1.0 |
| Javier Soria Blanco | 1.0 |

PLAN DE ACCIÓN

Con el fin de mejorar en los siguientes sprints, el equipo se compromete a: - Revisar todo el trabajo realizado para que los miembros con menor disponibilidad puedan ponerse al día y todos compartan una visión clara y actual del estado del proyecto. - Mantener el buen trabajo en equipo, reforzando la comunicación constante que ha caracterizado al grupo. - Mejorar los conocimientos técnicos relacionados con la tecnología utilizada, ya que aún representa un desafío en algunos aspectos del desarrollo. El objetivo es consolidar una dinámica de trabajo sólida y coordinada, aprovechando las experiencias de este sprint para optimizar la eficiencia y la calidad de los resultados en los próximos ciclos.