| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 20/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento tiene como objetivo analizar las tareas realizadas y aquellas que no se completaron dentro del plazo establecido, con el fin de obtener una visión clara del trabajo pendiente y asegurar su finalización antes de la fecha límite establecida.

INTRODUCCIÓN

En este informe se detalla el estado de las tareas desarrolladas por el equipo, así como aquellas que permanecían pendientes en el momento de su elaboración. En primer lugar, se ofrecerá una descripción de las funcionalidades ya implementadas y de las que continúan en desarrollo. A continuación, se incluirá un resumen que recopila las tareas completadas y las que aún requieren atención.

CONTENIDO

- Información de la reunión: - Fecha: 20/11/2025 - Participantes: Equipo de desarrollo al completo - Roles: - Director de Proyecto: Javier Gutiérrez Pastor - Desarrolladores: Javier Castilla Rodríguez, Alejandro de los Reyes Pérez, Nuno José del Pino Escalante, Javier Soria Blanco. - Resumen de la reunión: La reunión se llevó a cabo para revisar el avance del sprint, que incluía la implementación del sistema de pago, el sistema de gestión de clientes y ventas, el seguimiento de pedidos y la cesta de la compra, así como sus correspondientes interfaces. Durante la presentación al cliente se confirmó que todas las tareas planificadas se habían completado correctamente, excepto el sistema de seguimiento de pedidos, que no llegó a implementarse. Se destacaron especialmente las siguientes funcionalidades: - Sistema de pago: se desarrolló un mecanismo completamente funcional que permite a los usuarios efectuar pagos de manera segura. - Sistema de gestión de clientes y ventas: se creó un sistema operativo que facilita al administrador la gestión de los pedidos y los usuarios. - Cesta de la compra: se implementó una versión inicial que permite a los usuarios añadir, revisar y gestionar los productos que desean adquirir. - Tareas finalizadas: - Implementación del sistema de pago. - Implementación del sistema de gestión de clientes y ventas. - Implementación de la cesta de la compra. - Tareas no finalizadas: - Sistema de seguimiento de pedidos. Duración: 15 minutos

PRÓXIMOS PASOS

- Preparar el Sprint 3 y toda la documentación asociada, incluyendo lecciones aprendidas y el informe de cierre. - Completar el análisis de Valor Ganado, simulando datos si es necesario. - Revisar y concretar el alcance de la personalización para ajustar adecuadamente el backlog. - Diseñar e iniciar el desarrollo de un panel de administración propio para entorno de producción. - Definir con precisión el alcance de la personalización del producto. - Implementar el panel de administración personalizado. - Ampliar las capacidades del sistema de personalización de productos.

CONCLUSIONES

El equipo continúa avanzando conforme a lo esperado, aunque se han identificado áreas que requieren ajustes, especialmente en documentación, análisis de costes y desarrollo de funcionalidades clave. El próximo sprint se centrará en reforzar la arquitectura para su uso en producción, realizar pruebas, integrar el backend con el frontend en los módulos necesarios y desplegar la aplicación, además de completar las tareas pendientes de este sprint.