| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 26/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INTRODUCCIÓN

Durante esta sesión de retrospectiva, el equipo se reunió nuevamente para reflexionar sobre el desarrollo del sprint y evaluar cómo se ha adaptado tras las ausencias ocurridas en el sprint anterior. El objetivo principal fue analizar los puntos fuertes, las mejoras implementadas y los aspectos que han contribuido a una mejor organización del trabajo, con el fin de asegurar un cierre exitoso del proyecto. La retrospectiva tuvo lugar el 26 de noviembre de 2025, mediante una llamada de Discord con una duración aproximada de 30 minutos. Durante la reunión, se destacó especialmente cómo el equipo ha optimizado su forma de trabajo y cómo los ajustes realizados han permitido un avance más fluido y eficiente en este sprint.

DISCUSIÓN ACERCA DE LOS METODOS DEL EQUIPO Y LAS POSIBLES MEJORAS

En este sprint, el equipo aplicó una mejora significativa en la planificación respecto al sprint anterior: cada miembro especificó sus horarios y disponibilidad antes de repartir las tareas. Esto permitió crear una planificación inicial más precisa y estable, evitando tener que reorganizar las tareas posteriormente. Gracias a esta mayor claridad en la disponibilidad, la asignación de tareas fue más eficiente y se mantuvo constante durante todo el sprint. No surgieron complicaciones relevantes, y el trabajo pudo desarrollarse de acuerdo con lo planificado desde el inicio. El equipo coincidió en que, si se mantiene este ritmo y esta metodología, el proyecto podrá entregarse dentro del plazo y presupuesto inicialmente establecidos, lo cual demuestra una mejora significativa en la gestión del trabajo y la coordinación interna.

TABLA DE RENDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

| Participantes | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Javier Castilla Rodríguez | 1.0 |
| Alejandro de los Reyes Pérez | 1.0 |
| Nuno José del Pino Escalante | 1.0 |
| Javier Gutiérrez Pastor | 1.0 |
| Javier Soria Blanco | 1.0 |

PLAN DE ACCIÓN

Aunque este sea el último sprint, se definieron algunas acciones finales para asegurar un cierre ordenado del proyecto: - Mantener la buena organización aplicada. - Revisar conjuntamente los últimos documentos, para garantizar la calidad final del proyecto y evitar errores en la entrega.