| NOMBRE DEL PROYECTO: | Tienda virtual de moda personalizable |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Vians Fashion |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | José González Enríquez |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Javier Gutiérrez Pastor |
| FECHA DE CREACIÓN: | 18/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Grupo 1.17 |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | 01.02 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 18/09/2025 | Grupo 1.17 | Primera versión del documento |
| 25/09/2025 | Grupo 1.17 | Primera revisión del documento |
| 01/10/2025 | Grupo 1.17 | Segunda revisión del documento |
| 06/10/2025 | Grupo 1.17 | Corrección del presupuesto y entregables |
| 28/10/2025 | Grupo 1.17 | Últimas correcciones |

PROPÓSITO DEL PROYECTO

El cliente, Vians Fashion es una empresa del sector de la moda especializada en la venta de prendas textiles personalizadas. Actualmente cuenta con una única tienda física, donde atiende a clientes de su entorno cercano. Con el objetivo de ampliar su alcance y optimizar el proceso de diseño de las prendas, la empresa solicita el desarrollo de una página web que facilite el acceso a sus productos a un público más amplio.

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, RESULTADO(S)/PRODUCTO(S)

Diseño, desarrollo e implantación de una aplicación web de venta de ropa personalizable. Dicha aplicación será gestionada por el personal de la tienda del cliente. Los usuarios, a través de la aplicación, podrán comprar ropa prediseñada o personalizar sus propias prendas para su posterior adquisición. La aplicación permitirá a los usuarios registrados la compra y personalización de prendas. Tras realizarse el pedido por parte del usuario, el personal de la tienda deberá aprobar la viabilidad del diseño solicitado. El sistema contará con un apartado en el que los usuarios podrán consultar el estado de sus pedidos, así como el historial de compras. Durante el proceso de compra, los usuarios podrán desplegar un carrito de la compra con todos los productos añadidos hasta el momento, facilitando así la gestión del pedido antes de su confirmación.

EXCLUIDO DEL PROYECTO

Tras un profundo análisis, se ha llegado a la conclusión de que los siguientes aspectos quedan fuera del proyecto: - Queda excluido del proyecto la adquisición de datos de satisfacción de los usuarios y su análisis por parte del equipo de proyecto. - Queda excluido del proyecto el mantenimiento de la aplicación. - Queda excluido del proyecto el desarrollo de un sistema de devolución de productos a través de la tienda en línea. - Queda excluido del proyecto el desarrollo de una aplicación móvil del sistema. - Queda excluido del proyecto la implementación de versiones de la página web en idiomas distintos al español.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Id | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Producto | Aplicación web de compra y personalización de ropa, incluyendo manuales de usuario. |
| E2 | Plan de Proyecto | Todos los documentos relacionados con la planificación realizada. |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollo de la aplicación web solicitada. |
| O2 | Aumento de la satisfacción de los clientes debido a la facilidad para conseguir ropa personalizada. |
| O3 | Aumentar las ventas y número de clientes. |
| O4 | Lograr un diseño de la página web sencillo e intuitivo para los usuarios. |

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

| Id | Requisito |
| --- | --- |
| R1 | El cliente quiere que el acceso a la aplicación web se realice directamente mediante un dominio propio. |
| R2 | El cliente quiere que la aplicación web tenga una identidad visual coherente con los rasgos de su negocio (logotipo, colores…) |
| R3 | El cliente quiere asegurarse de que sus clientes tienen una experiencia de usuario satisfactoria. |

CRITERIOS DE ÉXITO

- Se entregará la documentación necesaria para garantizar la comprensión y uso del sistema, además del Plan de Dirección Del proyecto. - La aplicación web de la tienda online de ropa personalizable debe tener completamente desarrollados todos los requisitos principales, así como estar probada y aceptada por el cliente dentro de los límites establecidos. Esto incluye la funcionalidad de comprar y diseñar ropa, funcionalidad de historial de compras y estado de pedido y el catálogo de ropa prediseñada. - Tras el lanzamiento, la plataforma debe funcionar correctamente sin presentar errores críticos que afecten la experiencia del usuario o las operaciones de diseño y pago. Cualquier incidencia reportada durante la fase de pruebas o tras el despliegue debe ser resuelta con éxito. - La plataforma debe estar integrada y accesible directamente desde el sitio web acordado con el cliente y desplegada sin problemas en el proveedor de hosting acordado.

HITOS CLAVE

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 17/09/2025 |
| Entrega Plan de Dirección Proyecto | 31/10/2025 |
| Entrega de producto desplegado | 05/12/2025 |
| Presentación | 11/12/2025 |

PRESUPUESTO RESUMIDO

El departamento comercial ha realizado una oferta de 11.450,70€ + IVA.

INTERESADOS CLAVE

| Interesado | Rol |
| --- | --- |
| Gerónimo Domínguez, dueño de Vians Fashion | Cliente |
| José González Enríquez | Patrocinador |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

- Se asume que los plazos establecidos para cada fase del proyecto serán cumplidos por todas las partes involucradas, y que no habrá demoras significativas en la entrega de recursos o aprobaciones. - Se asume que se debe cumplir el RGPD. - Se asume la exclusión del soporte técnico tras la finalización del proyecto. - Se asume el diseño de una plataforma web responsive. - Se asume la implementación del producto en Django. - Se asume que el cliente proporcionará los recursos gráficos y logotipo del negocio. - Se asume que se utilizará un ciclo de vida híbrido a la hora de desarrollar el producto.

RIESGOS DE ALTO NIVEL

- Retrasos en la carga de contenidos: El cliente puede no cargar la información necesaria (logotipo e imagen de marca) a tiempo, lo que podría retrasar el lanzamiento de la plataforma. - Dependencia de terceros (proveedores de Hosting y servicios de pago): La plataforma depende de la disponibilidad y el rendimiento de los proveedores de hosting y servicios de pago, lo que puede afectar la operatividad de la aplicación. - Cambios en el entorno regulatorio: Cambios en las regulaciones relacionadas con el RGPD (protección de datos) y en el calendario académico que podrían impactar en el desarrollo de la plataforma. - El requisito R3 es subjetivo.

NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

- El director del proyecto podrá solicitar los recursos humanos y físicos que considere necesarios a través de la Oficina de Proyectos. - El director del proyecto está autorizado a contratar servicios externos de consultoría y de apoyo técnico, a través de la Oficina de Proyectos. - El director del proyecto está autorizado a subcontratar a proveedores de personal técnico cualificado, a través de la Oficina de Proyectos. - El director del proyecto podrá autorizar cambios en el alcance que no supongan un retraso en el plazo de entrega, ni un aumento del presupuesto - El director del proyecto puede disponer de las reservas de contingencia sin autorización. - En el caso de cambios que puedan retrasar el plazo de entrega o aumento del presupuesto, el director del proyecto tendrá que solicitar autorización al patrocinador.

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  | 28/10/2025 |