| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 01/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una tienda virtual para el cliente, que permita a los usuarios personalizar y comprar prendas de ropa, intentando mejorar la experiencia de compra respecto a la tienda física. Para ello, se llevará a cabo un proceso en 2 fases: Una primera de planificación durante 6 semanas, y una segunda fase compuesta por 3 iteraciones de 1 semana de duración, en la que se llevará a cabo el desarrollo de la página web. El alcance del proyecto podrá variar siempre y cuando ambas partes acepten el cambio. Se desarrollará la tienda virtual, implementando las funcionalidades acordadas con el cliente, como una pasarela de pagos o un chat para atención al cliente, usando siempre la tecnología y metodología previamente acordada.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

E1: Producto, aplicación web de compra y personalización de ropa, incluyendo manuales de usuario.

E2: Plan de proyecto, toda documentación relacionada con la planificación realizada.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

Se asume que el cliente revisará y aprobará rápidamente el diseño de la interfaz de usuario, permitiendo avanzar en el desarrollo sin retrasos significativos

Se asume que los artículos de la tienda serán cargados por el cliente.

Se asume que los plazos establecidos para cada fase del proyecto serán cumplidos por todas las partes involucradas, y que no habrá demoras significativas en la entrega de recursos o aprobaciones.

Se asume que se debe cumplir el RGPD.

Se asume la exclusión del soporte técnico post-proyecto.

Se asume el diseño de una plataforma web responsive.

Se asume que el cliente proporcionará los recursos gráficos y logotipo del negocio.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

Queda excluido del proyecto la adquisición de datos de satisfacción de los usuarios y su análisis por parte del equipo de proyecto.

Queda excluido del proyecto el mantenimiento de la aplicación.

Queda excluido del proyecto el desarrollo de un sistema de devolución de productos a través de la tienda en línea.

Queda excluido del proyecto el desarrollo de una aplicación móvil del sistema.

Queda excluido del proyecto la implementación de versiones de la página web en idiomas distintos al español.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code

El plan de dirección del proyecto no se entregará más tarde del 31/10/2025

El sistema deberá ser desplegado en algún PaaS

Se deberá usar un ciclo de vida híbrido

La documentación se realizará con las plantillas proporcionadas por la organización

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se entregará la documentación necesaria para garantizar la comprensión y uso del sistema, además del Plan de Dirección Del proyecto.

La aplicación web de la tienda online de ropa personalizable debe estar completamente desarrollada, probada y aceptada por el cliente dentro de los límites establecidos. Esto incluye la funcionalidad de comprar y diseñar ropa, funcionalidad de historial de compras y estado de pedido y el catálogo de ropa prediseñada.

Tras el lanzamiento, la plataforma debe funcionar correctamente sin presentar errores críticos que afecten la experiencia del usuario o las operaciones de diseño y pago. Cualquier incidencia reportada durante la fase de pruebas o tras el despliegue debe ser resuelta con éxito.

La plataforma debe estar integrada y accesible directamente desde el sitio web acordado con el cliente y desplegada sin problemas en el proveedor de hosting acordado.