| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Presentación de documentación semana 1. | Se presentaron los siguientes documentos: Acta de Constitución, Registro de Supuestos, Registro de Interesados, Inicio del Plan de Dirección del Proyecto, Plan de Gestión de Comunicaciones, Plan de Gestión de Requisitos, Registro de Requisitos y Matriz de Trazabilidad de Requisitos. | 25/09/2025 |
| H2 | Presentación de documentación semana 2. | Se presentaron los siguientes documentos: Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance, EDT e Iniciar Diccionario de la EDT. | 02/10/2025 |
| H3 | Presentación de documentación semana 3. | Se presentaron los siguientes documentos: Plan de Gestión del Cronograma, Lista de actividades, Atributos de actividad, Lista de Hitos y Cronograma (en MSProject): Actividades. | 09/10/2025 |
| H4 | Presentación de documentación semana 4. | Se presentaron los siguientes documentos: Plan de Gestión de la Calidad, Plan de Gestión de Riesgos, Registro de Riesgos, Plan de Gestión de Recursos, Matriz de Asignación de Responsabilidades y Cronograma (en MSProject): Recursos. | 16/10/2025 |
| H5 | Presentación de documentación semana 5. | Se presentaron los siguientes documentos: Plan de Gestión de Adquisiciones, Plan de Gestión de Costes, Presupuesto (en MSProject), Curva S de Costes (en MSProject), Plan de Gestión de Cambios y Plan de Gestión de la Configuración. | 23/10/2025 |
| H6 | Reunión de lanzamiento. | Presentación del Plan de Proyecto y reunión de lanzamiento por parte del equipo de Desarrollo. | 30/10/2025 |
| H7 | Entrega del plan de dirección | El director del Proyecto proporcionará al cliente el plan de dirección del proyecto. | 31/10/2025 |
| H8 | Inicio del primer Sprint. | El equipo de Desarrollo comienza el primer sprint. | 03/11/2025 |
| H9 | Presentación de documentación semana 7. | Se presentaron los siguientes documentos sobre el Sprint 1: Registro de Incidencias, Registro de Decisiones, Registro de Cambios, Informes de Seguimiento del Cronograma (en MSProject), Informes de Seguimiento de Costes (en MSProject), Informes de Desempeño del equipo de trabajo, Sprint backlog, Sprint review, Sprint retrospective, Kanban de seguimiento. | 06/11/2025 |
| H10 | Inicio del segundo Sprint. | El equipo de Desarrollo comienza el segundo sprint. | 10/11/2025 |
| H11 | Inicio del tercer Sprint. | El equipo de Desarrollo comienza el tercer sprint. | 17/11/2025 |
| H12 | Presentación de documentación semana 10. | Documentos presentados: Lecciones aprendidas, Informe de Cierre | 27/11/2025 |
| H13 | Entrega del producto desplegado y manuales de usuario | El equipo de trabajo proporcionará al cliente el producto desplegado | 05/12/2025 |
| H14 | Presentación del proyecto | Se realiza la presentación final del proyecto al cliente. | 11/12/2025 |
| H15 | Cierre del proyecto | El proyecto se cierra formalmente con el cliente. | 11/12/2025 |