| NOMBRE DEL PROYECTO: | Tienda virtual de moda personalizable |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Vians Fashion |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | José Enríquez González |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Javier Gutiérrez Pastor |
| FECHA DE CREACIÓN: | 18/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Grupo 1.17 |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | 01.02 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 24/09/2025 | Grupo 1.17 | Creada primera versión |
| 25/09/2025 | Grupo 1.17 | Correcciones en el ciclo de vida, objetivos, criterios de éxito y desviaciones |
| 01/10/2025 | Grupo 1.17 | Corrección de objetivos y criterios de éxito |
| 06/10/2025 | Grupo 1.17 | Cambio en desviaciones autorizadas |
| 28/10/2025 | Grupo 1.17 | Últimas modificaciones |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| 1 | Crear una tienda virtual funcional para la personalización y compra de prendas de ropa |
| 2 | Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva |
| 3 | Integrar un sistema de pagos seguros |

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | - Creación del Acta de Constitución - Creación del Registro de Interesados - Creación del Registro de Supuestos | - Acta de Constitución - Registro de Interesados - Registro de Supuestos | - Documentos generados y validados |
| Planificación | - Elaboración de planes - Redacción de registros de requisitos y de riesgos - Elaboración de matrices de seguimiento | - Plan de Proyecto | - Plan de Proyecto aceptado por interesados clave. |
| Ejecución | - Desarrollar las funcionalidades de la aplicación - Diseño y elaboración de tests - Desplegar la aplicación en un PaaS - Elaborar informes de seguimiento y desempeño - Redactar registros de cambios, incidencias y decisiones | - Producto desplegado - Informes y registros | - No se encuentran errores en la aplicación - Todos los informes han sido redactados y validados por el director - El producto se encuentra desplegado y operativo en un PaaS |
| Cierre | - Elaborar informes de cierre y lecciones aprendidas - Elaborar la presentación final del proyecto - Redactar manuales de usuario e instrucciones de despliegue | - Informe de cierre - Lecciones aprendidas - Manuales de usuario - Instrucciones de despliegue | - Producto final aceptado por el cliente |

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

| ASPECTO | UMBRALES |
| --- | --- |
| ALCANCE | No autorizadas |
| CRONOGRAMA | No autorizadas |
| PRESUPUESTO | No autorizadas |

CRITERIOS DE ÉXITO

- Se entregará la documentación necesaria para garantizar la comprensión y uso del sistema, además del Plan de Dirección Del proyecto. - La aplicación web de la tienda online de ropa personalizable debe tener completamente desarrollados todos los requisitos principales, así como estar probada y aceptada por el cliente dentro de los límites establecidos. Esto incluye la funcionalidad de comprar y diseñar ropa, funcionalidad de historial de compras y estado de pedido y el catálogo de ropa prediseñada. - Tras el lanzamiento, la plataforma debe funcionar correctamente sin presentar errores críticos que afecten la experiencia del usuario o las operaciones de diseño y pago. Cualquier incidencia reportada durante la fase de pruebas o tras el despliegue debe ser resuelta con éxito. - La plataforma debe estar integrada y accesible directamente desde el sitio web acordado con el cliente y desplegada sin problemas en el proveedor de hosting acordado.

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN DE COSTES PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS REGISTRO DE SUPUESTOS REGISTRO DE INTERESADOS REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  | 28/10/2025 |