| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 21/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)

Se deberá seguir las siguientes normas: - Las adquisiciones deben ser de recursos necesarios para el proyecto. - Se priorizarán recursos gratuitos, abiertos o de licencia académica. - Cada miembro del equipo será responsable del uso correcto de los recursos que utilice. - Cualquier cambio o sustitución de recurso deberá comunicarse al director de proyecto. Si bien la prioridad es no usar recursos adicionales a los identificados en este plan, se seguirá el siguiente procedimiento en caso de que fuera necesario realizar alguna adquisición adicional: - Identificación de la necesidad: un miembro del equipo detecta la necesidad de un nuevo recurso para el desarrollo o ejecución del proyecto. - Comunicación: se informa al director del proyecto, indicando el tipo de recurso, su finalidad y, si existe, la alternativa gratuita o académica disponible. - Evaluación: el director del proyecto revisa el recurso y aprueba su adquisición si se considera necesaria. - Obtención: el miembro responsable accede, descarga o solicita el recurso según corresponda (por ejemplo, curso, herramienta, licencia, documentación).

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)

Para apoyar las adquisiciones, se utilizarán los siguientes documentos, pertenecientes a la propia planificación del proyecto: - EDT (Estructura Desglose del Trabajo): identifica los paquetes de trabajo en los que se requiere adquirir algún tipo de recurso - Plan de Gestión de Recursos: ayuda a determinar qué recursos físicos o licencias deberán ser adquiridos para el correcto desarrollo del proyecto. - Cronograma del proyecto: permite planificar cuándo se necesitarán los recursos.

ADQUISICIONES

| # | EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.1 | Backend | Cursos / Tutoriales de formación en el framework Django |
| 2 | 3.1.1 | Backend | Herramienta para pasarela de pagos |
| 3 | 3.1.4 | Servicios de despliegue | Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación |

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

Cursos / Tutoriales de formación en Django: Deberá estar disponible antes del inicio de la fase de ejecución. La fecha límite será el 03/11/2025. Herramienta para pasarela de pagos: Deberá estar disponible para la fase de ejecución del proyecto. En principio, podrá no ser necesaria hasta el inicio de la segunda iteración, luego la fecha límite será el 10/11/2025. Plataforma PaaS: Deberá estar disponible para la fase de ejecución. En concreto, será totalmente necesario para la tercera iteración, luego la fecha límite será el 17/11/2025.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

Supuestos: - Los recursos identificados estarán disponibles cuando se necesiten según el calendario. - La formación en el framework será accesible y suficiente para cubrir las necesidades del equipo. - La PaaS elegida ofrecerá recursos y entornos adecuados para desplegar y probar la aplicación sin incidencias técnicas relevantes. - La pasarela de pago tendrá un entorno de pruebas funcional y compatible con el proyecto. - Las licencias académicas y recursos gratuitos permanecerán disponibles durante la duración del proyecto. Restricciones: - No se podrá superar el presupuesto del proyecto, por lo que las versiones comerciales completas de herramientas o servicios no podrán ser consideradas si tienen un impacto demasiado grande en el presupuesto. - Los recursos deben ser compatibles con las tecnologías y framework seleccionados para el desarrollo.

POR CADA RECURSO

| # | 1 |
| --- | --- |
| RECURSO | Cursos / Tutoriales de formación en el framework Django |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Los cursos o tutoriales proporcionarán al equipo los conocimientos necesarios para comprender los conceptos esenciales del framework. La formación se considerará satisfactoria cuando todos los miembros completen el contenido mínimo requerido y puedan desarrollar funcionalidades de manera autónoma. Deberá estar disponible tras terminar la fase de planificación, con el fin de formar al equipo antes de empezar la ejecución. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Comparar cursos y tutoriales gratuitos o con licencia académica; elegir los más adecuados según duración y contenido. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | Universidad de Sevilla (Diapositivas del temario de la asignatura PGPI) |
| TIPO DE CONTRATO | No procede |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | No procede, solo consulta de dudas si fuera necesario. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Evaluación de la utilidad respecto el proyecto de los conocimientos adquiridos y capacidad de aplicar lo aprendido. |
| RESPONSABLES | Director de proyecto |

POR CADA RECURSO

| # | 2 |
| --- | --- |
| RECURSO | Herramienta para pasarela de pagos |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | La librería de la pasarela de pagos permitirá integrar transacciones electrónicas en la tienda virtual mediante un entorno de pruebas (sandbox). Se verificará que las transacciones simuladas se procesen correctamente y que no haya errores críticos. Deberá estar disponible para la segunda iteración de la fase de ejecución. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Comparar proveedores según documentación, compatibilidad y facilidad de integración. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | PayPal (Braintree), Stripe, Paddle. |
| TIPO DE CONTRATO | Suscripción |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | No aplica, solo soporte técnico si surge algún problema. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Validación de transacciones de prueba y compatibilidad con la aplicación. |
| RESPONSABLES | Desarrollador |

POR CADA RECURSO

| # | 3 |
| --- | --- |
| RECURSO | Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | La plataforma proporcionará un entorno para desplegar y probar la aplicación, así como gestionar base de datos y almacenamiento en despliegue. Deberá estar disponible para la última iteración de la fase de ejecución. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Evaluar plataformas PaaS gratuitas o con crédito académico, seleccionando según la compatibilidad con la aplicación, la adecuación a los requisitos de despliegue y la familiaridad del equipo de trabajo con la plataforma. |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | Anaconda (PythonAnyWhere), Render, Koyeb. |
| TIPO DE CONTRATO | Suscripción |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | No aplica, solo soporte técnico si surge algún problema. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Verificación de despliegue, acceso a base de datos y funcionamiento de la aplicación. |
| RESPONSABLES | Desarrollador |

CRITERIOS DE SELECCIÓN

| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| Compatibilidad con el equipo y el proyecto | 20% |
| Calidad y fiabilidad | 20% |
| Disponibilidad | 20% |
| Precio | 40% |
|  | 100 % |

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES

Las adquisiciones serán revisadas internamente por el director de proyecto y los responsables de cada recurso cuando se considere necesario, por ejemplo, ante incidencias, cambios o dudas del equipo sobre el recurso. Estas auditorías buscan asegurar que los recursos cumplen con lo definido en sus enunciados de trabajo, los criterios de selección, los controles de calidad y el calendario de uso. Tras las auditorías, se tomarán las acciones correctivas necesarias, que pueden incluir ajustes en la integración o, en el peor de los casos, sustitución del recurso si fuera necesario. Estas auditorías permitirán asegurar que los recursos contribuyen efectivamente al avance del proyecto y que se mantiene la calidad esperada.

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

El cierre de cada adquisición se realizará cuando el recurso haya sido entregado, implementado o utilizado según lo previsto en su enunciado de trabajo, y se haya verificado su cumplimiento con los controles de calidad. El responsable de cada recurso informará al director de proyecto cuando la adquisición se considere cerrada. Tras el cierre, se podrá hacer un seguimiento del recurso adquirido en alguno de los informes de seguimiento del proyecto, con el objetivo de solventar posibles incidencias y seguir verificando su cumplimiento con los controles de calidad establecido.