| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 14/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)

Normas de calidad: Se definirán objetivos de calidad y se fomentará la mejora continua mediante reuniones periódicas del equipo, en las que se revisará el progreso, detectarán incidencias y asegurará que los entregables cumplen con los estándares establecidos del proyecto. Procedimientos de pruebas: Se realizarán pruebas unitarias de manera sistemática para verificar la correcta funcionalidad de los módulos desarrollados. Se buscará mantener una cobertura de pruebas adecuada que garantice la fiabilidad del sistema, priorizando las partes más críticas del código. Por tanto, se intentará alcanzar una cobertura del código del 75%. Manejo de cambios: Se utilizará control de versiones mediante Git, con un flujo de ramas destinado a las distintas funcionalidades. Las nuevas funcionalidades se integrarán en la rama principal a través de pull requests, que podrán revisadas por otros miembros del equipo para identificar posibles mejoras o correcciones antes de su incorporación definitiva.

| OBJETIVOS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | OBJETIVO | MÉTRICA |
| Plan de Proyecto | Cumplir la estructura, claridad y coherencia exigidas por el cliente. | 100% de secciones completadas y sin errores mayores. |
| Producto | Cumplir que durante el desarrollo el producto sea totalmente funcional y sin errores críticos. | Porcentaje de casos de prueba aprobados > 90%. |
| Producto | Asegurar que el producto desplegado esté disponible y sea totalmente funcional. | Durante el desarrollo del proyecto se alcanzará un 95% de accesibilidad |

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Acta de constitución | Revisión formal del acta para comprobar que define claramente objetivos, alcance, interesados, supuestos y restricciones. | Director de proyecto |
| C2 | Registro de supuestos | Validación de coherencia de los supuestos frente a la situación general del proyecto. | Director de proyecto |
| C3 | Registro de interesados | Revisión de la completitud de los interesados y de sus datos correspondientes. | Director de proyecto |
| C4 | Planes | Revisión de consistencia de todos los planes entre sí y con los registros relacionados | Director de proyecto |
| C5 | Registro de requisitos | Validación de que los requisitos son completos, medibles, cubren las necesidades del cliente y están correctamente clasificados | Director de proyecto |
| C6 | Registro de riesgos | Evaluación de la exactitud de los riesgos detectados, así como su coherencia con el contexto del proyecto. | Director de proyecto |
| C7 | Trazabilidad | Verificación de que cada requisito esté correctamente vinculado y justificado con algún objetivo. | Director de proyecto |
| C8 | Backend | Revisión de código por pares para verificar cumplimiento de estándares y convenciones, así como asegurar la ausencia de errores críticos. | Desarrollador |
| C9 | Backend | Revisar la correcta integración de módulos y componentes | Tester |
| C10 | Frontend | Revisión de código por pares y verificación visual y funcional de todas los componentes y pantallas que compongan el frontend. | Desarrollador |
| C11 | Pruebas | Revisión de cobertura de pruebas unitarias y validación de resultados de ejecución. | Tester |
| C12 | Servicios de despliegue | Validar entorno de despliegue y elementos de configuración, así como verificar el correcto funcionamiento de la aplicación desplegada. | Desarrollador |
| C13 | Servicios de despliegue | Verificar que el proceso de migración y conversiones de datos se realiza sin problemas | Desarrollador |
| C14 | Servicios de despliegue | Realizar pruebas de disponibilidad de la aplicación en el entorno de despliegue | Tester |
| C15 | Informes de seguimiento | Revisión de la exactitud y completitud de los informes, asegurando que cada uno cumpla el propósito por el que se realiza | Director de proyecto |
| C16 | Informes de desempeño | Comprobación de la exactitud de los medidores de desempeño del equipo y de su correcto seguimiento a lo largo de los días | Director de proyecto |
| C17 | Registro de cambios | Verificación de que todos los cambios cuentan con justificación, aprobación y actualización de documentación afectada. | Director de proyecto |
| C18 | Registro de incidencias | Verificar que todas las incidencias y sus resoluciones han sido registradas con exactitud. | Director de proyecto |
| C19 | Informes de cierre | Revisión de completitud del informe y validación de cumplimiento de objetivos de proyecto. | Director de proyecto |
| C20 | Lecciones aprendidas | Revisión y validación de las lecciones registradas con acciones de mejora propuestas. | Director de proyecto |
| C21 | Presentación | Validación de la coherencia y exactitud de los resultados mostrados respecto a la realidad. | Director de proyecto |
| C22 | Instrucciones de despliegue | Prueba de instalación siguiendo las instrucciones para comprobar que son correctas y completas. Revisión de la claridad y exactitud de los manuales de usuario. | Desarrollador |

| LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Plan de proyecto: Revisión formal del contenido, estructura y coherencia de todos los documentos |
| 2 | Producto: Pruebas unitarias, de integración, de interfaz y de disponibilidad. |
| 3 | Producto: Comprobación de completitud, claridad y exactitud de los manuales de usuario e instrucciones de despliegue. |

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Informes de seguimiento | Analizar periódicamente los informes para detectar desviaciones en tiempo o calidad y definir acciones preventivas. | Director de proyecto |
| M2 | Registro de cambios | Evaluar la gestión de los cambios realizadas, con el objetivo de realizar ajustes y correcciones. | Director de proyecto |
| M3 | Registro de incidencias | Revisar las incidencias más frecuentes para identificar causas raíz y poder identificar procesos de prevención. | Director de proyecto |

| HITOS A INCLUIR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Validación del plan de proyecto |
| 2 | Completitud del diseño de las pruebas a realizar sobre la aplicación |
| 3 | Validación del backend y el frontend |
| 4 | Validación del producto desplegado |
| 5 | Validación de los documentos de seguimiento |
| 6 | Validación de documentos de cierre |

| REUNIONES A REALIZAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Reuniones semanales de seguimiento entre el equipo de trabajo para revisar los avances, informar de cambios e incidencias y comprobar el seguimiento del cronograma. |
| 2 | Reuniones de revisión antes de hitos importantes para comprobar que se está siguiendo el plan y que se podrá cumplir con dichos hitos sin retrasos. |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Informes de seguimiento del progreso de la aplicación en cada sprint, incluyendo su cumplimiento con los estándares, actividades y normas de calidad establecidos |

| AUDITORÍAS EXTERMAS |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| No procede | No procede |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Pruebas unitarias con pytest. Control de versiones y cambios con Git. MS Project para la planificación de las actividades de aseguramiento de la calidad.