| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 30/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Se implementarán las normas y procedimientos establecidos en el PMBOK. Cada paquete de trabajo de la EDT se evaluará con precisión mediante la aplicación de técnicas de estimación basadas en la estimación ascendente. En cuanto al monitoreo y control de costos, se usarán las herramientas MS Project y la Curva S, las cuales facilitarán el seguimiento de los gastos acumulados. Para revisar el estado financiero del proyecto se realizarán reuniones periódicas. Gracias a estos procedimientos, se minimizan los riesgos financieros del proyecto.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Acta de Constitución: establece los objetivos, requisitos de alto nivel y principales interesados del proyecto. - Plan de Dirección del Proyecto: describe como se gestionará el proyecto. - Matriz de Trazabilidad de Requisitos: relaciona los requisitos con los entregables. - Plan de Gestión de Calidad: define los estándares de calidad y las medidas para asegurar su cumplimiento. - Plan de Gestión del Cronograma: establece como se planificará y controlará el cronograma. - Registro de Riesgos: lista detallada con los riesgos identificados, con su probabilidad, impacto y estrategias de mitigación.

| TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN |  |
| --- | --- |
| # | TÉCNICA |
| 1 | Estimación ascendente: los costes del proyecto se descomponen en paquetes de trabajo dentro de la EDT. Se calculan los costes y el tiempo de cada actividad y se suman para obtener el coste total. |

| TIPOS DE COSTES |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO O PARTIDA | ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES |
| Costes Fijos | Gastos que no cambian con la duración del proyecto, como el alojamiento web. |
| Costes Variables | Gastos que dependen del volumen de trabajo del proyecto, como el almacenamiento en la nube, los costes del personal, los materiales y los equipos utilizados. |
| Costes Directos | Costes que se atribuyen directamente a una actividad o resultado del proyecto, como los servicios profesionales. |
| Costes Indirectos | Costes que no se pueden atribuir directamente a una actividad específica del proyecto, como los gastos de telefonía, las licencias de software compartidas y la gestión de las oficinas. |

| UNIDADES MONETARIAS |  |
| --- | --- |
| MONEDA | PRECISIÓN |
| Euros (€) | Los costes se estimarán con una precisión del 10%, lo cual permite un margen para realizar ajustes durante el desarrollo del proyecto. |

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos: - Recursos: se asume que el personal necesario estará disponible durante todo el desarrollo del proyecto. - Presupuesto: se asume que el presupuesto establecido inicialmente se mantendrá sin cambios a lo largo del desarrollo. - Interesados: se asume que los interesados clave del proyecto colaborarán y proporcionarán la información necesaria. Restricciones: - Presupuesto: no podrá excederse el presupuesto inicial de 15.000€ + IVA. - Tiempo: el proyecto debe completarse en el tiempo especificado.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

Se generarán tres tipos de informes al final de cada sprint: - Informe de Costes Acumulados: muestra los costes acumulados hasta una fecha específica y se compara con el presupuesto inicial. Se realiza al final de cada sprint. - Informe de Desviaciones del Presupuesto: compara los costes reales con los costes estimados. Se realiza al final de cada sprint. - Informe Final de Costes: contiene todos los costes del proyecto. Se realiza en el cierre del proyecto. Los informes se desarrollarán con la herramienta MS Project, proporcionando gráficos de Curva S y tablas que muestran las tendencias de gasto acumulado frente a la línea base.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1 | Informes de seguimiento | Comparar los costes reales frente al presupuesto planificado. | Director del Proyecto |
| SC2 | Informes de seguimiento | Analizar desviaciones de costes y determinar sus causas. | Director del Proyecto |
| SC3 | Informes de seguimiento | Elaborar informes de control de costes. | Director del Proyecto |

FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

| UNIDAD DE TIEMPO | CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Dos por semana | SC1 – Comparar los costes reales frente al presupuesto planificado. |
| Dos por semana | SC2 – Analizar desviaciones de costes y determinar sus causas. |
| Dos por semana | SC3 – Elaborar informes de control de costes. |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

- MS Project: se utilizará para la planificación, seguimiento y control del cronograma y los costes del proyecto. Permite visualizar curvas del gasto acumulado, gestionar desviaciones y actualizar las proyecciones de costes en tiempo real. - Curva S: representación gráfica que muestra el gasto acumulado a lo largo del proyecto. Permite detectar y analizar desviaciones entre los costes estimados y los costes reales.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se reservará un 10% del presupuesto total del proyecto para cubrir los riesgos conocidos y previstos que pueden materializarse a lo largo del desarrollo del proyecto. Por tanto, el presupuesto planificado pasará de 10409,73€ a 11450,70€.

UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

No se admitirá ninguna desviación por encima del presupuesto total de 11450,70€ + IVA.