| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 14/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

El equipo de proyecto seguirá las normas y procedimientos definidos por la asignatura y por las buenas prácticas de gestión de proyectos, asegurando una correcta planificación, asignación y seguimiento de los recursos del proyecto. - Roles y responsabilidades - El equipo se organiza por roles: Director de Proyecto, Arquitecto de Sistemas, Desarrollador y Tester. - Cada rol tiene asignadas tareas específicas en MS Project y responsabilidades claras dentro del proyecto. - Actualmente, cada persona ocupa un único rol y no se prevé solapamiento de funciones. - Horario y disponibilidad - Todos los miembros disponen de 20 horas semanales, distribuidas en tardes. - No existen restricciones adicionales de disponibilidad. - Herramientas y plataformas - Desarrollo de software: Django y Visual Studio Code. - Planificación y seguimiento: MS Project y Git. - Documentación: Word. - Procedimientos de asignación de tareas - Las tareas se reparten entre los cinco miembros del equipo al comienzo de cada sprint, asegurando que cada rol se encargue de sus responsabilidades asignadas. - Si un miembro no puede completar su tarea, comunica la situación al resto del equipo y se reorganiza la ejecución entre los demás. - Todas las tareas y su progreso se registran en MS Project, mientras que los cambios de prioridad o incidencias se comunican a través de Discord. - Comunicación y registro de decisiones - Se utilizan WhatsApp y Discord como canales principales de comunicación. - Las decisiones y acuerdos relevantes se registran mediante archivos compartidos y se envían al equipo a través de Discord para mantener un histórico accesible. - Control de documentación y versiones - Todos los documentos y código fuente se gestionan mediante GitHub, garantizando la trazabilidad de cambios y la disponibilidad centralizada de la información. - Seguimiento y control - La actualización de los recursos y tareas se realizará semanalmente.

RECURSOS HUMANOS

| ROL | RESPONSABILIDADES | UNIDADES | HABILIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | Coordina la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto. Supervisa la gestión del cronograma, los recursos y la comunicación con el patrocinador. Facilita las reuniones semanales y controla los riesgos, costes y entregables. | 1 | Liderazgo, comunicación, planificación, conocimiento de MS Project, gestión de equipos.. |
| Arquitecto de Sistemas | Define la estructura general de la aplicación, selecciona tecnologías, diseña la arquitectura de software y coordina la integración entre módulos. Supervisa decisiones técnicas clave y garantiza el cumplimiento de requisitos de rendimiento y seguridad. | 1 | Arquitectura web, Django, bases de datos SQL, despliegue en PaaS, liderazgo técnico. |
| Desarrollador | Implementa las funcionalidades del sistema según los requisitos definidos. Colabora en la codificación, pruebas unitarias y documentación técnica. | 2 | Programación en Python/Django, HTML, CSS, JavaScript, control de versiones (Git). |
| Tester / QA | Planifica y ejecuta pruebas funcionales y de integración. Detecta y documenta incidencias, asegurando la calidad del producto antes de cada entrega. | 1 | Diseño y ejecución de casos de prueba, documentación de errores, manejo de entornos de prueba.. |

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

ROL; HORAS SEMANALES; DÍAS ESTIMADOS DE TRABAJO; OBSERVACIONES. Director de Proyecto; 20 h; Lunes a viernes; Supervisa las reuniones y gestiona la comunicación del equipo.. Arquitecto de Sistemas; 20 h; Lunes a viernes; Dedicación concentrada durante las fases iniciales de diseño y despliegue.. Desarrollador 1; 20 h; Lunes a viernes; Desarrollo de funcionalidades y corrección de errores.. Desarrollador 2; 20 h; Lunes a viernes; Implementación de módulos y apoyo en pruebas.. Tester / QA; 20 h; Lunes a viernes; Ejecuta pruebas tras cada entrega parcial..

PLAN DE FORMACIÓN

El presente plan tiene como objetivo garantizar que todos los miembros del equipo dispongan de los conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones dentro del proyecto de desarrollo de la solución de comercio electrónico. Se pretende asegurar un dominio suficiente de Django, así como un conocimiento común de las metodologías de gestión híbridas que combinan enfoques predictivos y ágiles. Además, el plan busca fomentar buenas prácticas de trabajo colaborativo, control de versiones y documentación. La formación se centrará en el Framework Django, donde el equipo de trabajo revisará la estructura de proyectos, el diseño de modelos, vistas y plantillas, mediante formación basada en la documentación oficial, tutoriales y cursos gratuitos de corta duración. Esta formación se desarrollará una vez finalizada la fase de planificación, en el periodo previo al inicio de la ejecución del proyecto. Su objetivo será asegurar que todos los miembros del equipo cuenten con los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente durante la fase ejecutiva. De esta forma, se garantizará una transición fluida entre la planificación y la ejecución, minimizando riesgos derivados de la falta de preparación técnica o metodológica.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA

El objetivo de este plan es establecer de qué forma se reconocerá el esfuerzo y la implicación de los miembros del equipo a lo largo del proyecto. El reconocimiento busca mantener un buen ambiente de trabajo, motivar al grupo y reforzar las conductas positivas, como la responsabilidad y la colaboración. Criterios de reconocimiento El equipo será reconocido principalmente por: - Cumplir las tareas con antelación o dentro del plazo acordado. - Entregar resultados de calidad y bien documentados. - Mostrar disponibilidad para ayudar a otros miembros del equipo. Mecanismos de reconocimiento El reconocimiento será principalmente informal y grupal, fomentando la motivación de manera sencilla y cotidiana. Algunas de las acciones que se aplicarán son: - Pequeños gestos de agradecimiento, como invitar a una comida o merienda conjunta cuando se logre un hito importante. - Asignación de tareas de confianza o liderazgo a quienes mantengan un desempeño constante y responsable. El Director de Proyecto se encargará de aplicar estos mecanismos y de promover un clima de trabajo agradable y colaborativo. El reconocimiento se realizará al final de cada etapa de desarrollo, coincidiendo con la revisión de hitos y entregables. En casos excepcionales, se podrá realizar un reconocimiento adicional cuando se alcancen logros significativos entre etapas.

RECURSOS FÍSICOS

| RECURSO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ordenadores portátiles personales | 5 | Equipos utilizados por cada miembro del equipo para el desarrollo, documentación, pruebas y comunicación. |
| Conexión a Internet | 1 | Recurso esencial para la colaboración, gestión de repositorios en GitHub, reuniones en línea y búsqueda de información técnica. |
| Cuenta en GitHub | 5 | Plataforma utilizada para el control de versiones, almacenamiento del código fuente y colaboración entre desarrolladores. |
| Herramientas ofimáticas (Microsoft Word, Excel, etc.) | 5 licencias | Utilizadas para la elaboración de documentación, informes y planes del proyecto. |
| Herramienta de planificación (MS Project) | 5 licencias | Software empleado para crear y mantener el cronograma, gestionar recursos y elaborar informes de seguimiento. |
| Espacio de trabajo compartido (aula) | 1 | Lugar físico utilizado para las reuniones semanales y sesiones colaborativas. |
| Servidor de despliegue en PaaS (entorno de pruebas) | 1 | Entorno en la nube donde se alojará la versión de prueba del producto para evaluación y validación. |
| Canales de comunicación (Discord y WhatsApp) | 2 | Herramientas empleadas para la comunicación continua, coordinación de tareas y envío de decisiones o incidencias. |

CALENDARIO DE RECURSOS FÍSICOS

El uso de los recursos físicos del proyecto será continuo a lo largo de todas las fases de desarrollo, aunque la intensidad de utilización variará según el tipo de recurso y el momento del proyecto. Los ordenadores portátiles personales y la conexión a Internet estarán disponibles desde el inicio hasta la finalización del proyecto, siendo los recursos de uso diario indispensables para el trabajo individual, las reuniones en línea y la ejecución de las tareas de desarrollo. Cada miembro del equipo dispone de su propia cuenta en GitHub, que se utilizará durante todo el proyecto de manera constante. A través de este entorno se gestionará el código fuente, el control de versiones y la integración del trabajo de los distintos miembros en un repositorio común del equipo. El uso de MS Project se concentrará especialmente en las fases de planificación inicial y de seguimiento, donde se definirá y actualizará el cronograma, los recursos y los informes de avance. No obstante, podrá utilizarse puntualmente durante el resto del proyecto para ajustes o revisiones. Las herramientas ofimáticas como Word y Excel se emplearán de forma regular en todas las fases, especialmente durante la elaboración de documentación técnica, planes y entregables. El servidor PaaS destinado al despliegue del producto se utilizará principalmente en las etapas finales del proyecto, cuando se realicen las pruebas integrales, validaciones del sistema y la demostración de la solución final al cliente. Por último, los canales de comunicación —principalmente Discord y WhatsApp— estarán disponibles de forma permanente. Su uso será continuo durante todo el proyecto para la coordinación del equipo, la resolución de incidencias y la comunicación informal del progreso de las tareas.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECURSOS