| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 30/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

Técnicas de recopilación: - Revisión de requisitos obligatorios propuestos por el patrocinador y el cliente. - Análisis de procesos de negocio de tiendas similares. Roles: - Director del Proyecto: planifica y redacta los requisitos. - Patrocinador: valida requisitos. Artefactos generados: - Registro de requisitos.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Criterios de calidad: Requisitos únicos, verificables, completos, sin ambigüedades, consistentes y trazables. Formato usado: Historias de usuario. “Como [rol] quiero [objetivo] para [motivo/resultado]” Conflictos: resolución en reunión corta del equipo, si llegara a afectar al alcance de manera significativa se elevará al patrocinador.

CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Se distinguen los siguientes tipos de requisitos: - Funcionales (RF): Describen qué debe hacer el sistema, es decir, las funciones, servicios o comportamientos que debe ofrecer para satisfacer las necesidades del usuario. Ejemplo: el sistema debe permitir registrar usuarios y autenticar su acceso. - No funcionales (RNF): Indican cómo debe comportarse el sistema, definiendo atributos de calidad o restricciones como usabilidad, fiabilidad, rendimiento, seguridad o apariencia. Ejemplo: el usuario debe poder realizar compras en no más de 3 pasos. - De proyecto (RP): Se refieren a condiciones externas al funcionamiento del sistema. No describen su comportamiento, sino cómo debe desarrollarse, implantarse o gestionarse el proyecto. Pueden incluir aspectos de gestión, entorno, documentación o entrega. Ejemplo: El sistema debe desplegarse en una plataforma PaaS específica

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Método principal de priorización: Se usará MoSCoW - Must have: Es un requisito crítico para el éxito del proyecto. - Should have: Es un requisito importante pero no crítico para la entrega del proyecto. - Could have: Requisito deseable pero no necesario. - Won’t have: Requisito que sabemos o hemos acordado que no es crítico ni necesario para cumplir los objetivos del proyecto. Si fuese necesario, por restricciones de tiempo o coste, estos requisitos innecesarios podrían ir a las exclusiones del proyecto. Participantes en el proceso de priorización: - Director de proyecto: Será el encargado de definir la prioridad de cada uno de los requisitos en base a las necesidades del cliente. Le presentará la clasificación al patrocinador en alguna de las presentaciones semanales del periodo de planificación. - Patrocinador del proyecto: Aceptará la priorización de requisitos realizada por el director. Proceso para resolver conflictos entre interesados sobre prioridades - Se realizará una reunión entre las partes en desacuerdo junto con otros miembros del equipo que no estén afectados por dicho conflicto, para así dar una visión externa y objetiva. Tras esto las partes afectadas tratarán de convencer a estos miembros que actuarán a modo de jurado, para luego lograr llegar a un acuerdo. Frecuencia de revisión y actualización de prioridades: Las prioridades de los requisitos se revisarán y, en su caso, se actualizarán al término de cada sprint, en función del grado de avance respecto al cronograma, de los resultados obtenidos en las iteraciones previas y de los posibles cambios en el alcance o en las necesidades del cliente. Esta revisión permitirá ajustar el plan de trabajo y la asignación de recursos para mantener la coherencia entre los objetivos del proyecto y la planificación temporal establecida.

MÉTRICAS DE REQUISITOS

1. Cumplimiento del sprint - Descripción: Porcentaje de requisitos implementados y validados respecto al total planificado. - Fórmula: (Requisitos implementados / Requisitos planificados para el sprint) x 100 - Frecuencia de medición: Fin de cada sprint - Responsable: Director de proyecto - Umbral de aceptación: 70% o más. 2. Estabilidad de requisitos - Descripción: Indica cuánto han cambiado los requisitos respecto a los iniciales. - Fórmula: ( 1 - (Requisitos modificados o añadidos / Requisitos iniciales) ) x 100 - Frecuencia de medición: Fin de cada sprint - Responsable: Director de proyecto - Umbral de aceptación: 80% o más 3. Verificabilidad - Descripción: Porcentaje de requisitos que tienen pruebas definidas. - Fórmula: (Requisitos con prueba / Requisitos totales) x 100 - Frecuencia de medición: Fin de cada sprint - Responsable: Tester - Umbral de aceptación: 75% o más Acciones correctivas cuando las métricas no se cumplan: Se realizará un análisis para ver dónde está el punto de fallo, para así reajustar la prioridad del requisito, la división en requisitos menores, etc.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Métodos de validación según el tipo del requisito: - Funcionales: pruebas unitarias. - No funcionales: pruebas de rendimiento, de seguridad, usabilidad, interfaz… Dependerá de la índole del requisito. Criterios de validación: - Cumplimiento de criterios de aceptación definidos - Alineación con los objetivos de negocio Calendario: - Validación continua en cada Sprint Review - Validación final antes del cierre del proyecto

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Estructura de trazabilidad: Matriz de Trazabilidad Herramientas: - Plantilla de matriz de trazabilidad. - GitHub para vinculación con código en caso de ser necesario. Responsables: - Equipo de desarrollo. - Director de proyecto. Elementos típicamente trazados: - Requisitos y objetivos. - Requisitos y entregables del proyecto. - Requisitos y fuente o interesado.

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS (REGISTRO DE REQUISITOS)

Elementos básicos que debe contener: - Identificador único para cada requisito - Título o descripción del requisito - Categoría del requisito - Prioridad asignada - Fuente u origen del requisito (interesado) - Criterios de aceptación

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Control de versiones de artefactos en GitHub Ramas: - main(base): Recibe releases al final de cada sprint desde develop - develop: Fusiona features completadas - feature/RQ-###: temporal para cada requisito específico. - doc: En esta rama se actualizará la documentación del proyecto (informes, registros…) durante la ejecución. Flujo de trabajo: - Nuevo requisito → Se crea feature/RQ-### desde develop - Desarrollo y testing completado → Merge a develop vía Pull Request - Sprint completado→ Merge a main para release - Documentación → Actualizada en rama doc