| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 15/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

La gestión de riesgos se realizará conforme a las directrices del PMBOK, garantizando un enfoque estructurado y organizado para su identificación, evaluación y control. Se asegurará que el análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos sea estructurado y sistemático.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Para facilitar el análisis, priorización y gestión de los riesgos, estos se clasificarán en varias categorías, permitiendo así agruparlos según su origen. - Riesgos financieros: relacionados con el presupuesto, por ejemplo, sobrecostos y cambios en el presupuesto. - Riesgos técnicos: aquellos fallos relacionados con las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto (interrupciones del sistema, fallos en servidores, problemas de compatibilidad). - Riesgos de recursos: aquellos riesgos relacionados con los recursos utilizados en el proyecto, como la disponibilidad y competencia del personal. - Riesgos externos: aquellos riesgos relacionados con elementos ajenos al equipo de trabajo, como crisis y pandemias. - Riesgos legales y regulatorios: relacionados con posibles cambios en la legislación. - Riesgos de calidad: relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto. - Riesgos de seguridad: aquellos riesgos relacionados con la protección de datos y la seguridad de las transacciones. - Riesgos del cronograma: incluyen posibles retrasos en la ejecución del proyecto.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

La recogida de riesgos del proyecto se llevará a cabo de manera estructurada y continua durante la duración del proyecto, permitiendo así identificar los potenciales riesgos que pueden tener impacto en el proyecto. Se utilizarán las siguientes técnicas para identificar los riesgos: - Reuniones con los interesados clave: en caso de ser necesario, se realizarán reuniones con el cliente y el patrocinador para discutir posibles riesgos. - Análisis de documentación: durante la planificación, se analizarán el Acta de Constitución y el Plan de Dirección del Proyecto, de esta manera se identificarán riesgos relacionados con el alcance, cronograma y calidad del proyecto. - Brainstorming: el equipo de desarrollo llevará a cabo sesiones de brainstorming para identificar posibles riesgos que no hayan sido detectados previamente. - Registro de riesgos continuos: el registro de riesgos se actualizará de manera continua a medida que se identifiquen nuevos riesgos.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se hará en dos niveles: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Se llevarán a cabo de manera sistemática para evaluar la probabilidad de que ocurran los riesgos y el impacto que tendrán. - Análisis cualitativo: tiene como objetivo evaluar la probabilidad de que ocurran los riesgos y el impacto que tendrán de manera subjetiva. Permitirá priorizar los riesgos en función de su impacto y probabilidad. Para realizar este análisis se seguirán los siguientes pasos: - Evaluación de la probabilidad e impacto. - Clasificación de los riesgos. - Priorización de los riesgos. - Análisis cuantitativo: se aplicará en aquellos casos que requieran un análisis más detallado. Tiene como objetivo cuantificar el impacto económico y temporal de los riesgos.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La priorización de riesgos se llevará a cabo mediante un proceso basado en la probabilidad de que se den los riesgos y el impacto que pueden tener en el proyecto. Se seguirán los siguientes pasos para la priorización de riesgos: - Evaluación de probabilidad e impacto: cada riesgo será evaluado según la probabilidad de que ocurra y su impacto en el proyecto, como el alcance, tiempo y costos. La herramienta principal para esta evaluación será la Matriz de Probabilidad e Impacto. - Asignación de puntuación a los riesgos: se asignará una puntuación a cada riesgo según su probabilidad e impacto (Puntuación = Probabilidad x Impacto) - Clasificación de riesgos: según la puntuación obtenida, los riesgos se clasificarán en tres niveles: alta prioridad, prioridad media y baja prioridad. - Revisión de las priorizaciones: la priorización de los riesgos se revisará regularmente ya que a lo largo del proyecto puede haber cambios en los riesgos, requiriendo una actualización de la prioridad establecida.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Las reservas de contingencia harán frente a los impactos de riesgos que puedan materializarse durante el proyecto. Se seguirán los siguientes pasos para la asignación y uso de las reservas: - Determinación de las reservas: se definirán en función del análisis cuantitativo de los riesgos más críticos. - Distribución de las reservas: se asignarán a las áreas del proyecto con mayor probabilidad de ser afectada por los riesgos. - Uso y aprobación: el uso de las reservas debe ser aprobado por el director del proyecto y se emplearán solo cuando un riesgo se materialice. - Revisión y ajuste: las reservas se revisarán periódicamente para asegurar que continúan siendo adecuadas a medida que el proyecto avanza.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

El protocolo que se seguirá en el proyecto ante un riesgo es el siguiente: - Detección del riesgo: el equipo encargado de monitorear el riesgo materializado debe alertar al Director del Proyecto y a los interesados clave. - Evaluación del impacto: tras ser detectado, se realizará una evaluación del impacto del riesgo. - Activación de la contingencia: el Director del Proyecto activará el plan de contingencia correspondiente. Se hará uso de las reservas de contingencia para mitigar los efectos del riesgo. - Comunicación del Plan de Contingencia: se informará de inmediato a todos los miembros del equipo y a los interesados clave de la activación del protocolo de contingencia. - Seguimiento y monitoreo de la Contingencia: se implementará un proceso de seguimiento continuo para monitorear la efectividad de las decisiones tomadas. - Documentación: tras la activación de un protocolo, se documentarán los eventos y acciones tomadas en el Registro de Riesgos y en los informes de seguimiento.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Informes de seguimiento | Revisar el registro de riesgos y actualizarlo en caso de ser necesario. | Director de proyecto |
| R2 | Servicios de despliegue | Comprobar disponibilidad del entorno PaaS o servidor. | Desarrolladores |
| R3 | Lecciones aprendidas | Documentar riesgos cerrados y lecciones aprendidas. | Director de proyecto |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Informe de seguimiento de riesgos: Informe detallando el estado de los riesgos detectados a lo largo del desarrollo del proyecto. |
| 2 | Informe de resolución de incidencias: Informe que recoge todos los riesgos materializados y cómo se han solucionado. |

ROLES Y RESPONSABLES

| ROL | RESPONSABLE |
| --- | --- |
| RECOGIDA DE RIESGOS | Director del proyecto |
| ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS | Director del proyecto |
| SEGUIMIENTO DE RIESGOS | Director del proyecto |
| APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA | Director del proyecto |
| DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS | Equipo del proyecto |
| REVISIÓN Y AJUSTES DE RESERVAS DE CONTINGENCIA | Director del proyecto |
| COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS A LOS INTERESADOS | Director del proyecto |

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

| Muy alta | >= 80% |
| --- | --- |
| Alta | [60%, 80%) |
| Media | [40%, 60%) |
| Baja | [20%, 40%) |
| Muy baja | [1%, 20%) |

DEFINICIONES DE IMPACTO

| NIVEL | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alto | Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto más del 5%. | Incremento mayor al 10% del presupuesto total. | Pérdida superior al 20% de la calidad. |
| Alto | Afecta entre el 20% y 30% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto menos del 5%. | Incremento menor al 10% del presupuesto total. | Pérdida entre el 10% y 20% de la calidad. |
| Medio | Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto menos del 2%. | Incremento menor al 5% del presupuesto total. | Pérdida entre el 5% y el 10% de la calidad. |
| Bajo | Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo. | Afecta a las actividades de la cadena crítica, pero no afecta a la duración del proyecto. | Incremento menor al 3% del presupuesto total. | Pérdida entre el 1% y el 5% de la calidad. |
| Muy bajo | Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo. | No afecta a las actividades del camino crítico | Incremento menor al 1% del presupuesto total. | Pérdida menor al 1% de la calidad. |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

| Muy alto | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.025 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.2 |
| Medio | 0.015 | 0.045 | 0.075 | 0.105 | 0.12 |
| Bajo | 0.0075 | 0.0225 | 0.0375 | 0.0525 | 0.06 |
| Muy bajo | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.024 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

| Muy alto | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.024 |
| Medio | 0.0015 | 0.0045 | 0.0075 | 0.0105 | 0.012 |
| Bajo | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 |
| Muy bajo | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0035 | 0.004 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

| Muy alto | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.007 | 0.021 | 0.035 | 0.049 | 0.056 |
| Medio | 0.0035 | 0.0105 | 0.0175 | 0.0245 | 0.028 |
| Bajo | 0.0015 | 0.0045 | 0.0075 | 0.0105 | 0.012 |
| Muy bajo | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0035 | 0.004 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

| Muy alto | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.14 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.015 | 0.045 | 0.075 | 0.105 | 0.12 |
| Medio | 0.0075 | 0.0225 | 0.0375 | 0.0525 | 0.06 |
| Bajo | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.024 |
| Muy bajo | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0035 | 0.004 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |