| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizada | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 21/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Se seguirán las siguientes directrices para la gestión de cambios en el proyecto: - Los principios para la gestión de cambios vienen establecidos por las directrices del PMBOK. - Documentación obligatoria: toda solicitud de cambio debe ser incluida en el Registro de Cambios. - Evaluación de impacto: cada solicitud se someterá a una evaluación de impacto considerando su impacto en el tiempo, coste, alcance y calidad del proyecto. - Aprobación de cambios: los cambios serán autorizados si cumplen los criterios de viabilidad y se alinean con los objetivos del proyecto. El Director del Proyecto aprobará cambios menores. - Control de la documentación: los documentos deben actualizarse reflejando cualquier cambio que hay sido aprobado e implementado, manteniendo un registro de cada modificación. - Comunicación de cambios: los cambios implementados serán comunicados a los interesados clave del proyecto. Gracias a estas normas y procedimientos, todos los ajustes y modificaciones del proyecto estarán alineados con los estándares de la organización.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Registro de Supuestos: contiene los supuestos clave del proyecto, los cuales pueden ajustarse si se realizan cambios que afecten a alguna condición asumida inicialmente. - Matriz de Trazabilidad de Requisitos: relaciona los requisitos con los entregables. Este documento será modificado en caso de cambios en los requisitos o modificaciones que afectan a los entregables. - EDT y Diccionario de la EDT: detallan las tareas y paquetes de trabajo del proyecto. En caso de cambios en tareas específicas o la estructura del trabajo, serán modificados ambos documentos. - Registro de Riesgos: lista detallada con los riesgos identificados, con su probabilidad, impacto y estrategias de mitigación. Si se identifican nuevos riesgos o los cambios aprobados afectan a los riesgos ya establecidos, el documento se modificará. - Lista de Actividades: desglosa las actividades del proyecto, se modificará para reflejar cambios en actividades específicas. - Lista de Hitos: desglosa los hitos del proyecto, se modificará para reflejar cambios en el cronograma. - Cronograma: representa la planificación del proyecto a lo largo del tiempo, deben reflejarse los cambios aprobados para mantener la alineación temporal del proyecto. - Matriz de Asignación de Responsabilidades: detalla las asignaciones de tareas y responsabilidades, se actualizará para reflejar los cambios en la distribución del trabajo.

| TIPOS DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN |
| Cambio en el Alcance | Ajuste que agrega o elimina funcionalidades o entregables del proyecto. | ALCANCE |
| Ajuste en el Cronograma | Cambio para ajustar las fechas del cronograma. | CRONOGRAMA |
| Cambio de tecnología | Reemplazo de una tecnología para mejorar el rendimiento o la seguridad. | ALCANCE, COSTES |
| Redistribución de recursos | Cambio en la asignación de recursos o personal. | RECURSOS, CRONOGRAMA |

ROLES

| ROL | RESPONSABILIDADES | TIPO DE CAMBIO | NIVEL DE ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Realiza la aprobación final de los cambios significativos en alcance, presupuesto y tiempo. | Alcance, Costes y Cronograma | Alto |
| Director del Proyecto | Realiza el análisis de impacto, seguimiento de la implementación, monitoreo y progreso del cambio. | Todos | Alto |
| Arquitecto de sistemas | Evalúa el impacto técnico de los cambios propuestos sobre la arquitectura, diseño y calidad del sistema. Define los ajustes necesarios para mantener la coherencia técnica y la integridad del producto. Asesora al director del proyecto sobre la viabilidad técnica del cambio. | Alcance y Calidad | Medio |
| Desarrollador | Analiza la factibilidad de implementación de los cambios aprobados, realiza las modificaciones necesarias en el código y garantiza su correcta integración. Informa sobre las posibles dependencias o riesgos técnicos derivados del cambio. | Alcance y Calidad | Bajo |
| Tester | Verifica que los cambios implementados cumplan con los criterios de aceptación y que no afecten negativamente a otras funcionalidades existentes. Participa en la validación final del cambio mediante pruebas funcionales y de calidad. | Alcance y Calidad | Bajo |

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CAMBIOS

| FASE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (ROL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase I | Recepción de la solicitud de cambio | Se recibe la solicitud de cambio y se documenta incluyendo la justificación y detalles. | Director del Proyecto |
| Fase II | Análisis y evaluación del impacto | Se evalúa el impacto que tendrá el cambio en el alcance, presupuesto, cronograma y calidad del proyecto. | Equipo de proyecto |
| Fase III | Aprobación o rechazo del cambio | El Patrocinador decide si se aprueba o rechaza el cambio. | Patrocinador |
| Fase IV | Registro del cambio | Se registra el cambio en el documento Registro de Cambios. | Director del Proyecto |
| Fase V | Implementación del cambio | Si el cambio se aprueba, el equipo de proyecto implementa el cambio en el producto. | Equipo de proyecto |
| Fase VI | Seguimiento del cambio | Se comprueba que los cambios implementados se han realizado de forma correcta y cumplen las expectativas. | Director del Proyecto |