| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 15/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL RIESGO | CATEGORÍA | RIESGO | PRIORIDAD | IMPACTO |  |  |  | PROBABILIDAD | INTERESADO(FUENTE) | RESPONSABLES |  | PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |  |  | SEGUIMIENTO | RESPUESTA |  |
| R-01 | Técnicos | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | Alta | 7 | 9 | 7 | 8 | 60% | Cliente | Desarrollador | Seguimiento semanal en reuniones técnicas del equipo de desarrollo | Mitigar: Revisar configuraciones con tabla de especificaciones, documentación de las dependencias y ejecutar el despliegue previamente en un entorno seguro (sandbox) |
| R-02 | Alcance | Cambios en requisitos no documentados. | Media | 8 | 7 | 6 | 7 | 50% | Patrocinador | Director del Proyecto | Revisión semanal junto a patrocinador. | Evitar/Mitigar: Mantener registro de cambios; validar con cliente antes de implementar. |
| R-03 | Recursos | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Muy Alta | 8 | 9 | 7 | 7 | 70% | Equipo Desarrollo | Director del Proyecto | Revisión semanal de carga y presencia. | Mitigar/Aceptar: Redistribuir tareas; documentación compartida; formar a más de una persona por módulo. |
| R-04 | Cronograma | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | Media | 8 | 10 | 5 | 6 | 40% | Equipo Desarrollo | Director del Proyecto | Control de avance por hito | Mitigar/Transferir: Ajustar alcance del sprint; comunicar con patrocinador. |
| R-05 | Calidad | Defectos críticos no detectados en pruebas. | Baja | 5 | 7 | 4 | 9 | 30% | Tester | Tester / Desarrollador | Supervisión diaria durante la fase de pruebas. | Mitigar: Ejecutar pruebas de regresión; revisar criterios de aceptación. |
| R-06 | Seguridad | Exposición de datos sensibles en entorno de pruebas. | Muy Baja | 4 | 6 | 7 | 8 | 10% | Equipo Desarrollo | Desarrollador | Auditoría interna de seguridad antes del despliegue. | Mitigar: Usar datos anónimos; restringir accesos; cifrar información sensible. |
| R-07 | Técnicos | Caída del PaaS donde esté desplegada la aplicación. | Media | 6 | 9 | 5 | 7 | 20% | Cliente | Desarrollador | Verificación antes de cada demostración. | Transferir/Mitigar: Tener backup local; grabar vídeo demostrativo como respaldo. |
| R-08 | Comunicación | Falta de alineación con el patrocinador. | Baja | 7 | 6 | 6 | 8 | 20% | Patrocinador | Director del Proyecto | Revisión en reuniones de control de comunicaciones. | Mitigar: Usar actas de reunión; canales oficiales (Teams, Drive). |
| R-09 | Técnicos | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | Muy Baja | 6 | 7 | 7 | 2 | 10% | Equipo Técnico | Desarrollador | Seguimiento en revisión de commits semanales. | Mitigar: Establecer flujo de trabajo con ramas protegidas y revisión por pares. |
| R-10 | Externos | Cambios en el calendario académico. | Muy Baja | 8 | 8 | 6 | 3 | 5% | Coordinación PGPI | Director del Proyecto | Revisión mensual con calendario docente. | Aceptar/Mitigar: Mantener margen de contingencia en cronograma. |