| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 05/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Backend | A21 | Diseñar arquitectura y estructura del backend | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A22 | Implementar arquitectura base | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A23 | Creación de la base de datos y población con datos de prueba | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A27 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A28 | Diseñar estructura del frontend | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A29 | Creación de mockups de interfaz | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A33 | Implementar interfaz de registro e inicio de sesión | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A42 | Determinar backlog del primer sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A43 | Redactar informes del primer sprint | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| No procede | No procede | No procede |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO # | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | No ha ocurrido |
| R-02 | Cambios en requisitos no documentados. | No ha ocurrido |
| R-03 | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Ha habido cierta escasez de tiempo por parte de algunos miembros, pero no se prevé que afecte a los objetivos del sprint o provoquen cambios en el calendario. |
| R-04 | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | No ha ocurrido |
| R-05 | Defectos críticos no detectados en pruebas. | No ha ocurrido |
| R-06 | Exposición de datos sensibles en entorno de pruebas. | No ha ocurrido |
| R-07 | Caída del PaaS donde esté desplegada la aplicación. | No ha ocurrido |
| R-08 | Falta de alineación con el patrocinador. | No ha ocurrido |
| R-09 | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | No se siguió la política de ramas al iniciar la estructura inicial. Sin embargo, no generó conflictos. |
| R-10 | Cambios en el calendario académico. | No ha ocurrido |