| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESTADO DEL RECURSO 1

- Recurso: Cursos/Tutoriales de formación en el framework Django. - Proveedor cualificado: Universidad de Sevilla - Fecha límite prevista en el calendario: 03/11/2025 - Uso previsto en este sprint: capacitar al equipo para desarrollar backend y frontend en Django. - Seguimiento: - Los tutoriales proporcionados por la Universidad han sido utilizados como material de formación para el equipo. - Los miembros del equipo completaron los contenidos esenciales antes de iniciar la construcción de la estructura base. - Se han aplicado los conocimientos adquiridos en: - Creación del backend inicial y del frontend inicial en Django. - Configuración de vistas, modelos y primera versión de la base de datos. - Implementación del sistema de registro de usuarios. - Control de calidad: - Evaluación positiva: el equipo ha sido capaz de realizar las tareas del sprint sin incidencias técnicas derivadas de la falta de conocimiento. - No se detectaron necesidades de formación adicional. - Incidencias: - No hubo incidencias en la adquisición ni en el uso del recurso. - Conclusión del sprint respecto a adquisiciones - El recurso 1 se considera cerrado y utilizado adecuadamente, cumpliendo los requisitos del proyecto para este sprint.

ESTADO DEL RECURSO 2

- Recurso: Herramienta para pasarela de pago - Proveedores cualificados: PayPal, Stripe, Paddle - Fecha límite prevista en el calendario: 10/11/2025 - Uso previsto en este sprint: en este sprint no es necesario el uso de este recurso.

ESTADO DEL RECURSO 3

- Recurso: Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación. - Proveedores cualificados: Anaconda (PythonAnyWhere), Render, Koyeb. - Fecha límite prevista en el calendario: 17/11/2025 - Uso previsto en este sprint: en este sprint no es necesario el uso de este recurso.