| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 19/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Backend | A24 | Implementar sistema de pago (cesta, pasarela y relacionados) | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A25 | Implementar sistema de gestión de clientes y ventas | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A26 | Implementar sistema de seguimiento de pedidos | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A31 | Implementar interfaz de cesta y pago | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A32 | Implementar sistema de búsqueda de productos | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A35 | Implementar interfaz de gestión de ventas y clientes | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A44 | Determinar backlog del segundo sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A45 | Redactar informes del segundo sprint | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Durante el comienzo de segundo sprint se nos notificó una ampliación de la duración del mismo. | Se solicita un cambio en el cronograma del proyecto (MsProject) para reflejar en el mismo la nueva duración del Sprint 2. | Se modificó el cronograma en MSProject para que la nueva duración del Sprint se viese reflejada. |
| Durante el desarrollo de este segundo sprint hemos tenido una menor disponibilidad de desarrolladores debido a diversos motivos. | Se solicita una nueva asignación de tareas entre los miembros del equipo para suplir la falta momentánea de personal. | Se repartieron las tareas entre el resto de los miembros del equipo de desarrollo. |
| El modelo de datos propuesto por la organización no era suficiente para poder implementar la creación de productos personalizados. | Se solicita modificar el modelo de producto propuesto por la organización para poder implementar de forma correcta la creación de productos personalizados. | Se modificó el modelo añadiendo una nueva clase que extiende a la de producto. |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO #​ | RIESGO​ | OBSERVACIÓN​ |
| --- | --- | --- |
| R-01​ | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema.​ | No ha ocurrido​ |
| R-02​ | Cambios en requisitos no documentados.​ | No ha ocurrido​ |
| R-03​ | Baja disponibilidad de trabajadores clave.​ | Varios miembros han tenido poca disponibilidad, lo que ha afectado al trabajo​. |
| R-04​ | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint.​ | Hay cierto retraso respecto a lo esperado para el segundo sprint, pero se puede solventar antes de que acabe​. |
| R-05​ | Defectos críticos no detectados en pruebas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-06​ | Exposición de datos sensibles en entorno de pruebas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-07​ | Caída del PaaS donde esté desplegada la aplicación.​ | No ha ocurrido​ |
| R-08​ | Falta de alineación con el patrocinador. ​ | No ha ocurrido​ |
| R-09​ | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-10​ | Cambios en el calendario académico.​ | No ha ocurrido​ |