| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 21/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESTADO DEL RECURSO 1

- Recurso: Cursos/Tutoriales de formación en el framework Django. - Proveedor cualificado: Universidad de Sevilla - Fecha límite prevista en el calendario: 03/11/2025 - Uso previsto en este sprint: este recurso ya ha sido cerrado y utilizado adecuadamente en el sprint 1.

ESTADO DEL RECURSO 2

- Recurso: Herramienta para pasarela de pago - Proveedor cualificado elegido: Stripe - Fecha límite prevista en el calendario: 10/11/2025 - Uso previsto en este sprint: Integración del sistema de pago durante este sprint. - Seguimiento: - Tras evaluar las opciones disponibles (PayPal (Braintree), Paddle y Stripe), se eligió Stripe siguiendo los criterios del plan: - Buena documentación. - Compatibilidad con Django. - Facilidad de integración. - Entorno sandbox integral. - Stripe fue integrado en las funcionalidades del sprint: - API configurada en modo pruebas. - Validación de transacciones simuladas. - Creación de endpoints seguros para procesamiento de pagos. - Interfaces conectadas al backend. - Control de calidad: - Las pruebas sandbox confirmaron: - Procesamiento correcto de transacciones de prueba. - Ausencia de errores críticos. - Compatibilidad con el modelo de usuarios y pedidos. - Se verificó la robustez del webhook para recibir notificaciones de pago. - Incidencias: - No se requirió soporte externo del proveedor. - Conclusión del sprint respecto a adquisiciones: - El recurso 2 queda correctamente adquirido, integrado y operativo, cumpliendo las expectativas del sprint.

ESTADO DEL RECURSO 3

- Recurso: Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación. - Proveedores cualificados: Anaconda (PythonAnyWhere), Render, Koyeb. - Fecha límite prevista en el calendario: 17/11/2025 - Uso previsto en este sprint: en este sprint no es necesario el uso de este recurso.