| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 21/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBJETIVO DEL SPRINT

El objetivo del sprint es desarrollar e integrar las funcionalidades centrales del sistema, incluyendo el módulo de pago, el sistema de gestión de clientes y ventas, y el sistema de seguimiento de pedidos, asegurando su correcta operación y coherencia con la arquitectura definida. Asimismo, se elaborará el informe de seguimiento correspondiente para documentar el progreso, las actividades realizadas y el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos.

ENTREGABLES DEL SPRINT

- Sistema de pago - Sistema de gestión de clientes y ventas - Sistema de seguimientos de pedidos - Informe de seguimiento del sprint

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS

| Actividad | Código | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de código por pares para verificar cumplimiento de estándares y convenciones, así como asegurar la ausencia de errores críticos del módulo implementado. | C8 | Desarrollador | Correcto, pero con retraso en el módulo del seguimiento de pedidos. |
| Revisar la correcta integración de módulos y componentes. | C9 | Tester | Correcto. |
| Revisión de código por pares y verificación visual y funcional de todas los componentes y pantallas que compongan el frontend del módulo implementado durante este sprint. | C10 | Desarrollador | Correcto a falta del módulo de seguimiento de pedidos. |
| Revisión de la exactitud y completitud de los informes, asegurando que cada uno cumpla el propósito por el que se realiza | C15 | Director del proyecto | Informe de seguimiento completado. |
| Comprobación de la exactitud de los medidores de desempeño del equipo y de su correcto seguimiento a lo largo de los días | C16 | Director del proyecto | Informe de desempeño completado. |
| Verificación de que todos los cambios cuentan con justificación, aprobación y actualización de documentación afectada. | C17 | Director del proyecto | Registro de cambios completado. |
| Verificar que todas las incidencias y sus resoluciones han sido registradas con exactitud. | C18 | Director del proyecto | Registro de incidencias completado. |

INCIDENCIAS DETECTADAS

En este sprint hemos detectado 3 incidencias: - Durante el comienzo del segundo sprint se nos notificó una ampliación de la duración del mismo.​ - Durante el desarrollo de este segundo sprint hemos tenido una menor disponibilidad de desarrolladores debido a diversos motivos. ​ - El modelo de datos propuesto por la organización no era suficiente para poder implementar la creación de productos personalizados.

CAMBIOS SOLICITADOS

Se solicitan 3 cambios, uno por cada incidencia detectada: - Se solicita un cambio en el cronograma del proyecto (MsProject) para reflejar en el mismo la nueva duración del Sprint 2.​ - Se solicita una nueva asignación de tareas entre los miembros del equipo para suplir la falta momentánea de personal.​ - Se solicita modificar el modelo de producto propuesto por la organización para poder implementar de forma correcta la creación de productos personalizados​.

EVALUACIÓN GENERAL DEL SPRINT

Durante el sprint hemos podido completar el sistema de pago y el módulo de gestión de clientes y ventas conforme a lo previsto, aunque el sistema de seguimiento de pedidos quedó pendiente de finalización. Las incidencias detectadas (la ampliación de la duración del sprint, la menor disponibilidad de desarrolladores y la necesidad de ajustar el modelo de datos para soportar productos personalizados) han afectado parcialmente al avance, pero aun así se ha logrado mantener un progreso adecuado y asegurar la calidad de los entregables completados. El sprint se considera satisfactorio, dejando una base estable para finalizar el módulo restante en la próxima iteración. El sprint cumple las normas de calidad establecidas: (Se definirán objetivos de calidad y se fomentará la mejora continua mediante reuniones periódicas del equipo, en las que se revisará el progreso, detectarán incidencias y asegurará que los entregables cumplen con los estándares establecidos del proyecto.)