| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 26/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Frontend | A36 | Conexión con el backend | 100% |
| 3.1.1 | Prueba | A37 | Diseñar plan de pruebas | 100% |
| 3.1.1 | Prueba | A38 | Realizar y ejecutar pruebas | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A39 | Preparar entorno de despliegue | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A40 | Configurar base de datos de entorno en despliegue | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A41 | Desplegar la aplicación | 100% |
| 3.1.2 | Seguimiento | A46 | Determinar backlog del tercer sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A47 | Redactar informes del tercer sprint | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| No procede | No procede | No procede |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO #​ | RIESGO​ | OBSERVACIÓN​ |
| --- | --- | --- |
| R-01​ | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema.​ | No ha ocurrido​ |
| R-02​ | Cambios en requisitos no documentados.​ | No ha ocurrido​ |
| R-03​ | Baja disponibilidad de trabajadores clave.​ | No ha ocurrido |
| R-04​ | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint.​ | No ha ocurrido |
| R-05​ | Defectos críticos no detectados en pruebas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-06​ | Exposición de datos sensibles en entorno de pruebas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-07​ | Caída del PaaS donde esté desplegada la aplicación.​ | No ha ocurrido​ |
| R-08​ | Falta de alineación con el patrocinador. ​ | No ha ocurrido​ |
| R-09​ | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas.​ | No ha ocurrido​ |
| R-10​ | Cambios en el calendario académico.​ | No ha ocurrido​ |