| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 28/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ESTADO DEL RECURSO 1

- Recurso: Cursos/Tutoriales de formación en el framework Django. - Proveedor cualificado: Universidad de Sevilla - Fecha límite prevista en el calendario: 03/11/2025 - Uso previsto en este sprint: este recurso ya ha sido cerrado y utilizado adecuadamente en el sprint 1.

ESTADO DEL RECURSO 2

- Recurso: Herramienta para pasarela de pago - Proveedor cualificado elegido: Stripe - Fecha límite prevista en el calendario: 10/11/2025 - Uso previsto en este sprint: este recurso ya fue adquirido e integrado en el sprint 2, en este sprint se usará para cambios leves.

ESTADO DEL RECURSO 3

- Recurso: Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación. - Proveedor cualificado elegido: PythonAnyWhere - Fecha límite prevista en el calendario: 17/11/2025 - Uso previsto en este sprint: Despliegue final de la aplicación. - Seguimiento: - Tras comparar las plataformas propuestas (Render, Koyeb y PythonAnywhere), se eligió PythonAnywhere por: - Compatibilidad directa con Python/Django. - Entorno de despliegue sencillo. - Buena documentación y soporte. - Ajuste al presupuesto (versión gratuita suficiente). - Para este sprint, el recurso se utilizó en: - Configuración del entorno de producción. - Configuración de la base de datos en despliegue. - Despliegue del backend. - Conexión final del frontend al backend desplegado. - Control de calidad: - Se verificó: - Acceso externo a la aplicación sin incidencias. - Funcionamiento correcto del sistema de pagos con Stripe en entorno de despliegue (sandbox) - Conexión estable del frontend con las APIs. - Gestión de logs y funcionamiento fluido del servidor. - Incidencias: - No hubo incidencias en la adquisición ni en el uso de recursos. - Conclusión del sprint respecto a adquisiciones: - El recurso 3 queda correctamente adquirido, configurado y utilizado, asegurando el despliegue final del proyecto.